附件1

公开招标文件

项目名称：宁德市市政基础设施智慧改造提升项目——市综治大数据管理平台一期

项目编号：ZXND-2024-20

采购人：宁德市交投电子信息有限公司

代理机构：福建省智信招标有限公司

二〇二四年十二月

地址：德市东侨开发区九龙商城4号楼5层（华美整形美容医院电梯入）

电话：0593-2937168、2595166                                        邮  编：352100

公司网址：http://www.fjzxzb.com                                E-mail:zhixinnd@163.com

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	6

第三章 投标人须知	9

一、总则	9

二、投标人	9

三、招标	9

四、投标	10

五、开标	14

六、中标与采购合同	15

七、询问、质疑与投诉	15

八、采购政策	17

九、本项目的有关信息	18

第四章 资格审查与评标	18

一、资格审查	19

二、评标	22

第五章 招标内容及要求	41

第六章 采购合同（参考文本）	113

第七章 投标文件格式	116

注：本招标文件共155页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起二日内向福建省智信招标有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

- 第一章 投标邀请

福建省智信招标有限公司采用公开招标方式组织宁德市交投电子信息有限公司宁德市市政基础设施智慧改造提升项目—市综治大数据管理平台一期（以下简称：“本项目”）的采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、项目编号：ZXND-2024-20。

2、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

3、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

4、需要落实的采购政策：

进口产品：采购包1、2、3不适用。

节能产品：采购包1、2、3不适用。

环境标志产品：采购包1、2、3不适用。

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

采购包2：【预留】专门面向中小企业

面向的企业规模：中小企业

预留形式：【预留】专门面向中小企业

预留比例：100%

采购包3：【预留】专门面向中小企业

面向的企业规模：中小企业

预留形式：【预留】专门面向中小企业

预留比例：100%

5、投标人的资格要求

5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：

采购包：1

无

采购包：2

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | ①本采购包专门面向符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中、小、微型企业。即全部服务由中/小/微型企业承接。投标人须提供《中小企业声明函》（工程、服务）。投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定准确划分企业类型，若招标文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。②监狱企业视同小型、微型企业，投标人为监狱企业的，可不提供中小企业声明函，但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标人为残疾人福利性单位的，可不提供中小企业声明函，但须提供的《残疾人福利性单位声明函》。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 注：（1）本项目为服务类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。 （2）本项不在资格承诺制范围内，投标人须按本项上述要求提供证明材料。 |

采购包：3

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | ①本采购包专门面向符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中、小、微型企业。即全部服务由中/小/微型企业承接。投标人须提供《中小企业声明函》（工程、服务）。投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定准确划分企业类型，若招标文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。②监狱企业视同小型、微型企业，投标人为监狱企业的，可不提供中小企业声明函，但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标人为残疾人福利性单位的，可不提供中小企业声明函，但须提供的《残疾人福利性单位声明函》。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 注：（1）本项目为服务类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。 （2）本项不在资格承诺制范围内，投标人须按本项上述要求提供证明材料。 |
| 特定资格 | 投标人具有省级及以上质量技术监督主管部门颁发的计量认证证书（CMA）证书，须提供证书复印件。（注：本项不在资格承诺制范围内，投标人须按本项上述要求提供证明材料。） |

5.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

6、招标文件的获取

6.1招标文件获取期限：2024年   月   日至2024年  月  日，每天上午8:30至12:00，下午2:30至5:30（北京时间，法定节假日除外）。

6.2获取地点及方式：

（1）地点：福建省智信招标有限公司宁德分公司【地址：宁德市东侨开发区九龙商城4号楼5层（华美整形美容医院电梯入）】

（2）方式：参加本项目投标的供应商应在获取招标文件截止时间前，按照以下方式进行办理获取招标文件手续：A、直接至我司现场获取招标文件的，须至我司填写《获取招标（采购）文件登记表》且缴纳相应金额后受理；B、通过电子邮件获取招标文件的：须按公告提供的开户名、开户行、账号及本公告的要求，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单复印件及按照本公司《获取招标（采购）文件登记表》格式（下载网址：http://www.fjzxzb.com/newshow.aspx?NewsID=7）填写清楚并加盖公章发送至本公司邮箱（zhixinnd@163.com)。未办理获取招标文件手续的不予以书面变更通知及不受理投标文件。

6.3招标文件售价：招标文件售价200元人民币（纸质版或电子版），如需邮寄另加50元人民币特快专递费，售后不退。

7、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

7.1提交投标文件截止时间、开标时间：2024年  月  日   点    分（北京时间）

7.2地点：福建省智信招标有限公司宁德分公司【地址：宁德市东侨开发区九龙商城4号楼5层（华美整形美容医院电梯入）】。

7.3投标人应在投标截止时间前将密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第7.2条载明的地点，否则投标将被拒绝。

8、公告期限

8.1招标公告的公告期限：5个工作日。

- 采购人：宁德市交投电子信息有限公司

地址：宁德市东侨经济开发区万安西路2号公交大楼2层

联系人：周先生

联系方式：0593-2059665

10、代理机构：福建省智信招标有限公司

地址：宁德市东侨开发区九龙商城4号楼5层（华美整形美容医院电梯入）

网址：http://www.fjzxzb.com/

联系人：关丽清、丁双双、张博艺

联系方式：0593-2937168、2595166、0591-87616211-806

邮箱：zhixinnd@163.com

附1：账户信息

报名、代理服务费账户

开 户 名：福建省智信招标有限公司宁德分公司

开 户 行：中国工商银行宁德东侨支行

账 号：1407700409008088205

投标保证金账户

开 户 名：福建省智信招标有限公司

开 户 行：中国光大银行福州市杨桥支行

账 号：087739120100304037933

附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）:3185900.00

采购包最高限价（元）:3185900.00

采购包保证金金额（元）:30000.00

| 品目号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 品目号预算金额/品目号最高限价 （元） | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 宁德市市政基础设施智慧改造提升项目——市综治大数据管理平台一期 | 1 | 项 | 3185900 | 软件和信息技术服务业 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）:29000.00

采购包最高限价（元）:29000.00

采购包保证金金额（元）:300.00

| 品目号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 品目号预算金额/品目号最高限价 （元） | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 信息工程监理 | 1 | 项 | 29000 | 其他未列明行业 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）:169000.00

采购包最高限价（元）:169000.00

采购包保证金金额（元）:2000.00

| 品目号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 品目号预算金额/品目号最高限价 （元） | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 测评服务 | 1 | 项 | 169000 | 其他未列明行业 | 否 |

- 第二章 投标人须知前附表

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 采购包2：不组织 采购包3：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件：资格及资信证明部分的正本 1 份、副本 3 份，报价部分的正本 1 份、副本 5份，技术商务部分的正本 1 份、副本 5 份。 （2）电子投标文件： 1 份（应包含☑扫描件（盖章签名后的扫描件） ☑Word）（采用光盘或U盘提交），电子投标文件和报价部分正本一起密封。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； 采购包2：不允许合同分包； 采购包3：不允许合同分包； |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所投采购包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省智信招标有限公司不承担责任。 （3）其他：无 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐采购包1、2、3中标候选人数均为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应参照政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：投标人评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的，则按技术项的得分从高到低排序推荐中标候选人；若投标人的评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）、技术项、商务项得分均相同的，则评标委员会在有关监督人员的监督下通过随机抽签的形式，确定他们之间的排名顺序。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定采购包1、2、3中标人数均为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件领购之日起7个工作日内向福建省智信招标有限公司提出。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省智信招标有限公司提出。 （3）质疑函范本下载地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）下载专区； ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：宁德市交投电子信息有限公司 |
| 12 | 18.1 | 信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）福建省国资采购平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/。 （2）宁德市有信产权交易服务有限公司，网址：http://www.ndcqjy.com/。 |
| 13 |  | 代理服务费： （1）本项目招标代理费用由中标人支付。 （2）本项目的代理服务费按采购包单独计算由中标人支付，中标人应按差额定率累进法计算后下浮50%，向采购代理机构交纳采购代理服务费(中标服务费)，①收费标准：以中标金额作为计算基准，中标人应按差额定率累进法计算，向采购代理机构交纳代理服务费(中标服务费，收费费率标准如下：中标金额在100（万元）以下收费费率标准1.5%；100-500（万元）收费费率标准0.8%。 （3）招标代理服务费专户： 开户名：福建省智信招标有限公司宁德分公司 开户行：中国工商银行宁德东侨支行 账号：1407700409008088205 |
| 14 | 9.5 | 为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。 |
| 15 | 本项目法律适用问题 | 本项目为非依法必须招标的项目、非依法进行的政府采购项目。采购人根据内控制度，同时参照政府采购（含相关规定）程序规范本次采购活动。采购文件中关于“政府采购”的有关表述，仅出于表述参照政府采购程序过程的目的。在适用法律上不受政府采购相关法律法规限制，遵从本采购文件有关规定。 |

- 第三章 投标人须知

- 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第6条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第6条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

- 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

- 投标人应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

- 投标人对提供的资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的,可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，本项目采购监管部门直权依法追究虚假承诺责任和参照政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

- 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省智信招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省智信招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省智信招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省智信招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省智信招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省智信招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省智信招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省智信招标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省智信招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

- 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④退还投标保证金函

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术商务项评标内容对应表

③技术和服务要求响应表

④商务条件响应表

⑤投标人提交的其他资料（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面（图纸除外）纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面（图纸除外）纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省智信招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省智信招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省智信招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：是否到达按照保证金缴纳账号记载时间为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省智信招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；

④终止招标的，福建省智信招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省智信招标有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省智信招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省智信招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省智信招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省智信招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

- 六、中标与采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省智信招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建省智信招标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省智信招标有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、采购合同

13.1签订采购合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

- 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省智信招标有限公司提出询问，福建省智信招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省智信招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照有关法律法规及行政规章的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

- 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

- 第四章 资格审查与评标

- 一、资格审查

1、开标结束后，由福建省智信招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。 5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 注：本项允许投标人采用资格承诺，采用资格承诺制的投标人，须根据投标文件格式要求提供《资格承诺函》，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。 |
| 财务状况报告（财务报告或资信证明） | - 投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的2023年度或2024年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供银行出具的资信证明复印件。 2、投标人提供的相应证明材料均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 注：本项允许投标人采用资格承诺，采用资格承诺制的投标人，须根据投标文件格式要求提供《资格承诺函》，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。 2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 注：本项允许投标人采用资格承诺，采用资格承诺制的投标人，须根据投标文件格式要求提供《资格承诺函》，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 注：本项允许投标人采用资格承诺，采用资格承诺制的投标人，须根据投标文件格式要求提供《资格承诺函》，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 注：本项允许投标人采用资格承诺，采用资格承诺制的投标人，须根据投标文件格式要求提供《资格承诺函》，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 注：本项允许投标人采用资格承诺，采用资格承诺制的投标人，须根据投标文件格式要求提供《资格承诺函》，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。 |
| 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |

②.其他资格证明文件：

采购包1

无

采购包2

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | ①本采购包专门面向符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中、小、微型企业。即全部服务由中/小/微型企业承接。投标人须提供《中小企业声明函》（工程、服务）。投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定准确划分企业类型，若招标文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。②监狱企业视同小型、微型企业，投标人为监狱企业的，可不提供中小企业声明函，但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标人为残疾人福利性单位的，可不提供中小企业声明函，但须提供的《残疾人福利性单位声明函》。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 注：（1）本项目为服务类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。 （2）本项不在资格承诺制范围内，投标人须按本项上述要求提供证明材料。 |

采购包3

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | ①本采购包专门面向符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中、小、微型企业。即全部服务由中/小/微型企业承接。投标人须提供《中小企业声明函》（工程、服务）。投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定准确划分企业类型，若招标文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。②监狱企业视同小型、微型企业，投标人为监狱企业的，可不提供中小企业声明函，但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标人为残疾人福利性单位的，可不提供中小企业声明函，但须提供的《残疾人福利性单位声明函》。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 注：（1）本项目为服务类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。 （2）本项不在资格承诺制范围内，投标人须按本项上述要求提供证明材料。 |
| 特定资格 | 投标人具有省级及以上质量技术监督主管部门颁发的计量认证证书（CMA）证书，须提供证书复印件。（注：本项不在资格承诺制范围内，投标人须按本项上述要求提供证明材料。） |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

（1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

资格及资信证明部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）

出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定；

- 本项目规定的其他情形：

采购包：1 、2、3   无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省智信招标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省智信招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建省智信招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省智信招标有限公司统一对外发布。

②对福建省智信招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：

采购包：1

技术符合性

明细

对《第五章招标内容及要求》二、技术和服务要求中除“指标项”标示的内容外，其余技术和服务要求有负偏离或未响应的。

技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

出现招标文件中载明“投标无效”条款规定的情形。

商务符合性

明细

商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

对招标文件《第五章招标内容及要求》“三、商务条件”中任一条款有出现负偏离或未响应的。

出现招标文件中载明“投标无效”条款规定的情形。

价格符合性

明细

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理；

投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

有出现任何可选择性的投标报价；

未按照第五章《招标内容及要求》的要求进行制作《投标分项报价表》并列明单价、数量、总价。

采购包：2

技术符合性

明细

对《第五章招标内容及要求》二、技术和服务要求中以“★”标示的内容有负偏离或未响应的。

技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

出现招标文件中载明“投标无效”条款规定的情形。

商务符合性

明细

商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

对招标文件《第五章招标内容及要求》“三、商务条件”中任一条款有出现负偏离或未响应的。

出现招标文件中载明“投标无效”条款规定的情形。

价格符合性

明细

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理；

投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

有出现任何可选择性的投标报价；

未按照第五章《招标内容及要求》的要求进行制作《投标分项报价表》并列明单价、数量、总价。

采购包：3

技术符合性

明细

对《第五章招标内容及要求》二、技术和服务要求中以“★”标示的内容有负偏离或未响应的。

技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

出现招标文件中载明“投标无效”条款规定的情形。

商务符合性

明细

商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

对招标文件《第五章招标内容及要求》“三、商务条件”中任一条款有出现负偏离或未响应的。

出现招标文件中载明“投标无效”条款规定的情形。

价格符合性

明细

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理；

投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

有出现任何可选择性的投标报价；

未按照第五章《招标内容及要求》的要求进行制作《投标分项报价表》并列明单价、数量、总价。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：投标人评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的，则按技术项的得分从高到低排序推荐中标候选人；若投标人的评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）、技术项、商务项得分均相同的，则评标委员会在有关监督人员的监督下通过随机抽签的形式，确定他们之间的排名顺序。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省智信招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 采购包1、2、3采用综合评分法。

7.2评标标准

采购包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1＋F2＋F3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分。各评委评分F2、F3部分以算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1）满分为10分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格项满分值。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.0000% | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）规定的小微企业报价给予价格扣除【（1）货物和服务项目：为15%；（2）工程类项目：3%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。5、经采购人确认本项目为非专门面向中小企业采购服务类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见“采购标的一览表”。 |

②技术项（F2）满分为76分。

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 42 | 根据各投标人对招标文件第五章《采购内容及要求》中“二、技术和服务要求”采购包1中的各项要求的响应情况由评委进行评议并评分：完全满足招标文件要求的得42分；标注“指标项”条款有负偏离或未响应任何一项的扣2分（指标项1至指标项21，共计21项），扣完为止，正偏离不加分。【注：招标文件中技术和服务要求若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准】 |
| 2、项目需求的理解 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的项目需求的理解与分析，包含但不限于：功能性需求、非功能性需求等情况,由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 3、系统架构设计 | 2 | 根据各投标人针对本项目提供的系统架构设计（包含但不限于：架构蓝图‌、构架标准等）情况,由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1.5分；④未提供的不得分。 |
| 4、应用系统设计方案 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的应用系统设计方案（包含但不限于：网格化服务管理移动端、网格化服务管理PC端、网格化服务驾驶舱等）情况,由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 5、项目实施方案 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的应用项目实施方案（包含但不限于：项目管理及施工方案、人员安排、质量控制等）情况,由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 6、项目负责人 | 3 | 投标人拟投入本项目的项目负责人（限1名）具有信息系统项目管理师证书的得3分，具有系统集成项目管理工程师证书的得1.5分。须同时提供有效证书原件扫描件、身份证原件扫描件和投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会养老保险等凭据原件扫描件，未按以上提供的对应项不得分。注:与其他评分项人员不可以重复得分。 |
| 7、技术负责人 | 3 | 投标人拟投入本项目的技术负责人（限1名）具有数据库系统工程师、信息系统项目管理师证书，每提供一份得1.5分，满分3分。须同时提供有效证书原件扫描件、身份证原件扫描件和投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会养老保险等凭据原件扫描件，未按以上提供的对应项不得分。注:与其他评分项人员不可以重复得分。 |
| 8、项目团队人员 | 2 | 供应商针对本项目配备的项目团队人员具有软件设计师、系统分析师证书、，每配备1名团队人员具备以上任意1项证书的得1分，满分2分。同一证书不重复得分，同一个人员不重复得分。须同时提供有效证书原件扫描件、身份证原件扫描件和投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会养老保险等凭据原件扫描件，未按以上提供的对应项不得分。注:与其他评分项人员不可以重复得分。 |
| 9、软件演示(注供应商需自备演示设备(除投影仪外)并自行搭建演示所需网络环境进行演示，现场演示总时间不超过20分钟，超过时间的演示不作为评审依据) | 3 | 9.1根据供应商提供的APP（移动端）演示情况: （1）展示户籍人口基础信息采集、场所巡查记录、人员走访记录功能。 （2）智能日志：定时收集汇总网格员的工作数据，包括当天上报的事件和完成的巡查、走访、服务、宣传等任务，自动生成详细的日志记录，日志支持以Excel的格式导出。 （3）智能月报：每个月会自动形成该月的网格员工作月报，以图表的形式如，饼状图、曲线图、表格等多种形式展示事件新增及趋势分析等。 完全满足以上演示内容的得3分，以上三项演示内容，每提供一项得1分，未提供演示或演示内容不满足要求的不得分。注：投标人需在评标现场提供演示讲解，系统演示讲解必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用原型、视频、PPT演示稿或截图等其他方式演示。 |
|  | 3 | 9.2根据投标人提供的事件管理（PC端）演示情况，对事件登记、统一受理、事件办理功能进行演示： （1）事件登记，填写基本的事件描述、事件等级、大小类选择、经纬度、所属网格、事件地点、GIS地图选点、重点人员/实有企业关联，并且支持附件上传。 （2）事件受理，在受理界面可以查看待受理、已受理事件，展示内容包括事件编号、事件来源、事件类型、事件描述、上报人、上报时间、受理截至时间、时间状态。 （3）事件办理，展示需要办理的事件列表，支持查看、办理、延期操作；办理界面支持部门转办、上报上级、下派、内部流转、办结、回退、无效操作；延期支持申请延期时间选择和延期说明填写。 完全满足以上演示内容的得3分，以上三项演示内容，每提供一项得1分，未提供演示或演示内容不满足要求的不得分。注:投标人需在评标现场提供演示讲解，系统演示讲解必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用原型、视频、PPT演示稿或截图等其他方式演示。 |
|  | 3 | 9.3根据投标人提供的政务智能体（PC端）演示情况: （1）展示智能体编排的能力，可通过页面的交互编排配置智能体，提供可视化编辑器，配置主流程链,实现流程链上每个任务按照既定逻辑和顺序进行。 （2）在智能体界面中，能够识别关键数据信息进行分类及汇总。实现输入建议类文本或图片/视频后，通过模型能力调用、提取文本中的地址、电话、身份证信息，完成后运行可实现对文本内容归纳总结、给出精准建议。 （3）在智能体界面中，通过配置好的流程应用，实现智能生成，只输入标题或者关键词即可写出一份完整的报告内容。 完全满足以上演示内容的得3分，以上三项演示内容，每提供一项得1分，未提供演示或演示内容不满足要求的不得分。注:投标人需在评标现场提供演示讲解，系统演示讲解必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用原型、视频、PPT演示稿或截图等其他方式演示。 |
|  | 3 | 9.4根据供应商提供的平安智能宣传（PC端）演示情况: （1）视频修改编辑功能，支持对已生成的视频内容进行修改，包括调整文案内容、字幕的位置、切换视频片段的顺序、素材上传及修改、播报语音的声音切换及静音功能。 （2）视频审核，在作品列表中查看已生成的视频，支持对视频进行审核，删除等功能。 （3）一键转发，支持对已生成的视频实现一键转发至APP移动端的视频学习模块中。 完全满足以上演示内容的得3分，以上三项演示内容，每提 供一项得1分，未提供演示或演示内容不满足要求的不得分。注:投标人需在评标现场提供演示讲解，系统演示讲解必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用原型、视频、PPT演示稿或截图等其他方式演示。 |
|  | 3 | 9.5根据投标人提供的领导驾驶舱演示情况: （1）对各区县市的活跃度分值以及评价等级(五星至一星)进行展示，清晰展示辖区内的事件受理数量、办结数量、满意数量、事件类型分类占比情况，针对辖区的治理进行研判分析。 （2）AI数字人通过AI能力来识别、提取大屏上展示的数据，搜集关键信息点，并按照清晰的逻辑把大屏上展示的内容编写成报告； （3）展示事件质量分析报告内容，包括语言表达清晰度、信息完整性、数据准确性等评估维度和结果； 完全满足以上演示内容的得3分，以上三项演示内容，每提供一项得1分，未提供演示或演示内容不满足要求的不得分。注:投标人需在评标现场提供演示讲解，系统演示讲解必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用原型、视频、PPT演示稿或截图等其他方式演示。 |

③商务项（F3）满分为14分。

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 3 | 根据各投标人提供的自2020年1月1日起至提交投标文件截止时间止（日期以签订合同时间为准）前自身所完成的类似项目业绩，每提供1份得1分,满分3分。投标人须提供列表说明（包含项目名称、采购人名称、中标/成交金额 、验收时间等信息，证明材料按项目依次排放）、相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。（注：证明材料中的公司名称须与投标人名称一致，若投标人名称进行变更，须附上变更材料）。未提供或提供材料不齐全的不得分。（本项证明材料不与其他评分项重复得分） |
| 2、满意度 | 3 | 根据各投标人提供自2020年1月1日起至提交投标文件截止时间止（日期以签订合同时间为准）自身所完成的类似项目并获得客户满意评价的：每提供一个客户满意的评价证明（包括但不限于优秀、良好、非常满意、满意、80分以上等能够表达好评的措词）的得1分，满分3分。须提供项目合同复印件及客户满意评价证明材料，未提供或提供材料不齐全的不得分。同一个客户单位的不重复得分。（本项证明材料不与其他评分项重复得分） |
| 3、体系认证 | 2 | 投标人具有信息技术服务管理体系认证的得1分，具有信息安全管理体系认证证书的得1分，满分2分，须提供有效的认证证书复印件，未提供不得分。 |
| 4、技术培训方案 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的技术培训方案（包含但不限于培训目标、培训方式等相关内容等）情况，由评标委员会进行打分： ①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 5、售后保障服务方案 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的售后保障服务方案（包括但不限于对维护期内售后服务的范围、程度、服务方式、服务内容、服务时限、保修期后的技术支持及售后服务方式等）由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1＋F2＋F3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分。各评委评分F2、F3部分以算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1）满分为10分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格项满分值。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

②技术项（F2）满分为80分。

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 54 | 根据各投标人对招标文件第五章《采购内容及要求》“二、技术和服务要求”中采购包2各项要求的响应、承诺情况，由评标委员会进行评分：完全满足招标文件要求的得54分；其中，未标注“★”的评标项的技术参数（评标项1至评标项30，共计30项），每负偏离一项扣1.8分，扣完为止，正偏离不加分；标注“★”的内容为实质性要求，不得出现负偏离，否则按无效报价处理。【注：招标文件中技术和服务要求若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准】 |
| 2、进度控制 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的进度控制（包含但不限于：总进度计划、监理进度表（可采用横道图或关键线路网络图表示）、各阶段监理完成情况等）等情况,由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 3、质量控制 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的质量控制（包含但不限于：监理过程、质量控制监理制度及项目反馈制度等）情况,由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 4、变更控制 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的变更控制（包含但不限于：变更原则、变更程序、变更控制的目标、方法和措施等）等情况,由磋商小组进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 5、投资控制 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的投资控制（包含但不限于：投资控制的目标、方法和措施等）情况,由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 6、合同和信息管理 | 3 | 根据各投标人针对本项目提供的监理工作方案中合同和信息管理方面（包含但不限于①合同和信息管理目标；②合同和信息管理流程；③合同和信息管理方案）等情况，由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 7、组织协调 | 2 | 根据各投标人针对本项目提供的监理工作方案中组织协调（包含但不限于：①组织协调合理化建议；②组织协调具体措施方面）等情况，由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1.5分；④未提供的不得分。 |
| 8、总监理工程师 | 3 | 供应商拟投入本项目的总监理工程师具有①信息系统监理师证书、②系统规划与管理师、③数据库系统工程师、④信息系统项目管理师,每提供一份证书得0.75分，满分3分。须提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件，未提供或提供不齐全得不得分。（总监理工程师仅为一人，本项人员与其他项不得重复得分） |
| 9、专业监理工程师 | 3 | 供应商拟投入本项目的专业监理工程师具有①信息系统监理师证书、②系统集成项目管理师、③系统分析师，每提供一份证书得1分，满分3分。须提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件，未提供或提供不齐全得不得分。（专业监理工程师仅为一人，本项人员与其他项不得重复得分） |
| 10、监理员 | 3 | 供应商拟投入本项目的监理员具有①信息系统监理师证书、②信息系统项目管理师证书、③网络工程师证书,每提供一份证书得1分，满分3分。须提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件，未提供或提供不齐全得不得分。（本项人员与其他项不得重复得分） |

③商务项（F3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、软件著作权1 | 1 | 投标人具有信息系统工程监理合同管理相关系统软件的得1分，须提供有效的软件著作权证书复印件，未提供或材料不符合要求的不得分。 |
| 2、软件著作权2 | 1 | 投标人具有信息工程安全建设全过程相关系统软件的得1分，须提供有效的软件著作权证书复印件，未提供或材料不符合要求的不得分。 |
| 3、软件著作权3 | 1 | 投标人具有信息系统工程监理风险评估相关系统软件的得1分，须提供有效的软件著作权证书复印件，未提供或材料不符合要求的不得分。 |
| 4、软件著作权4 | 1 | 投标人具有监理文件控制管理相关系统软件的得1分，须提供有效的软件著作权证书复印件，未提供或材料不符合要求的不得分。 |
| 5、业绩 | 3 | 根据各投标人提供的自2020年1月1日起至提交投标文件截止时间止（日期以签订合同时间为准）前自身所完成的信息化项目监理业绩，每提供1份得1分,满分3分。投标人须提供列表说明（包含项目名称、采购人名称、中标/成交金额 、验收时间等信息，证明材料按项目依次排放）、相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。（注：证明材料中的公司名称须与投标人名称一致，若投标人名称进行变更，须附上变更材料）。未提供或提供材料不齐全的不得分。（本项证明材料不与其他评分项重复得分） |
| 6、客户满意度 | 2 | 根据各投标人提供自2020年1月1日起至提交投标文件截止时间止（日期以签订合同时间为准）自身所完成的类似项目并获得客户满意评价的：每提供一个客户满意的评价证明（包括但不限于优秀、良好、非常满意、满意、80（含）分以上等能够表达好评的措词）的得1分，满分2分。须提供项目合同复印件及客户满意评价证明材料，未提供或提供材料不齐全的不得分。同一个客户单位的不重复得分。（本项证明材料不与其他评分项重复得分） |
| 6、服务便捷响应 | 1 | 投标人承诺接到采购人通知后2小时内到达采购人指定地点的得1分，其余不得分。投标人须针对以上内容提供专项承诺函（格式自拟），未提供或承诺的内容不满足要求的不得分。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包3采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1＋F2＋F3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分。各评委评分F2、F3部分以算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1）满分为10分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格项满分值。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

②技术项（F2）满分为76分。

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 60 | 根据各投标人对招标文件第五章《采购内容及要求》中“二、技术和服务要求”中采购包3各项要求的响应、承诺情况，由评标委员会进行评分：完全满足招标文件要求的得60分；其中，标注“★”的内容为实质性要求，不得出现负偏离，否则按无效报价处理；未标注“★”的评标项的技术参数（评标项1至评标项20，共计20项），每负偏离一项扣3分，扣完为止，正偏离不加分。【注：招标文件中技术和服务要求若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。若投标人自行提供的其他佐证材料与投标人的响应承诺不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。招标文件不一致的以此为准】 |
| 2、检测实施方案 | 3 | 根据投标人对本项目检测实施方案，（包含但不限于：系统测试、等保测评服务、密码测评服务工作要点的分析）情况，由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 3、项目功能测试方案 | 3 | 根据投标人对本项目系统测试方案的具体措施是否科学、合理，能否保障项目按时通过竣工验收所提供的方案，由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 4、测评实施方案 | 3 | 根据投标人提供的等保测评实施方案，考虑系统在测评过程中可能存在的风险（如技术风险、其他不可预计风险‌、对应政策、应急预案等），由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 5、密码测评方案 | 3 | 根据投标人提供的密码测评实施服务方案，方案内容（对密码应用服务系统、密码资源管理系统、密码运算服务系统的理解等）情况，由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 6、计划方案 | 3 | 根据供应商对本项目提供的系统测试、安全测评服务、密码测评服务计划方案（包括但不限于：人员实施计划、内容安排、时间安排等方面），由评标委员会进行打分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供的不得分。 |
| 7、检测设备 | 1 | 投标人具有包括LoadRunner在内的软件性能测试工具的得1分；须提供相应的采购证明材料(购销合同和发票抬头为供应商），否则不得分。 |

③商务项（F3）满分为14分。

| 评标项目 | 评标 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 3 | 根据投标人提供的自2020年1月1日起至提交投标文件截止时间止(日期以合同签订时间为准)完成同类项目的情况进行评分，每提供1份业绩得1分，满分3分。注：（1）须同时提供该业绩项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购方验收合格的相关证明文件复印件。未提供或提供不齐全的不得分。（2）本项证明材料不与其他评分项重复得分。 |
| 2、投标人资质1 | 3 | 投标人具有“应用系统性能调试管理”、“应用安全系统测试辅助系统”、“系统上线测试辅助管理”相关软件著作权证书的，以上三本证书，每提供一份证书得1分，满分3分。须提供证书复印件且证书上的著作权人名称须与投标人名称一致，未提供或不符合要求得不得分。 |
| 3、投标人资质2 | 2 | 投标人拟派出的项目经理每具有以下资格证书的得1分，满分2分。（1）数据安全工程师（高级）证书；（2）注册信息安全管理人员（CISO）证书。须提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件，否则不得分（注：项目团队所有人员不重复得分）。 |
| 4、投标人资质3 | 1 | 投标人拟派出的安全及密码测评工程师具有密码安全工程师证书的得1分。须提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件，否则不得分（注：项目团队所有人员不重复得分）。 |
| 5、投标人资质4 | 2 | 投标人拟派出的测试团队其它成员，具有软件评测师资格证书的每提供一人得1分，满分2分。须提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件，否则不得分（注：项目团队所有人员不重复得分）。 |
| 6、满意度 | 3 | 根据投标人提供自2020年1月1日起至提交投标文件截止时间前（日期以业主满意度调查表时间为准）由采购单位出具的业主满意度调查表的材料进行评分，每提供一个客户满意的评价证明（包括但不限于优秀、良好、非常满意、满意、80（含）分以上等能够表达好评的措词）的得1分，满分3分。注：（1）须提供项目采购合同复印件、加盖采购单位公章的业主满意度调查表复印件（须体现用户单位名称、联系人、联系电话以便核实），未提供或提供不齐全的不得分。（2）本项证明材料不与其他评分项重复得分。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

- 第五章 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、按照《宁德市各级社会治安综合治理中心规范化建设“三年行动”实施方案》要求，通过建设宁德市市政基础设施智慧改造提升项目——市综治大数据管理平台一期，不断提升我市各级社会治安综合治理中心规范化建设水平，服务更高水平平安宁德、法治宁德建设，基本实现市综治中心推动网格化服务管理信息平台提档升级，坚持纵向市、县、乡、村、网格员有效贯通，横向连接相关部门和行业，实现网格事项推送转办和社会治理条块结合大联动。县级综治中心做好数据的核查比对及应用，落实“中心吹哨、部门报到”功能；乡级综治中心重点做好平台运用，依据指令和要求做好矛盾纠纷化解、网格事件处置工作，并加强信息应用和网格员队伍管理；村级综治中心加强网格化服务管理信息平台应用，指导网格员做好日常矛盾排查、信访维稳、公共安全平安创建等方面信息采集报送，确保平台基础信息数据实时、动态、鲜活。

2、投标人应按项目采购清单一览表的要求进行制作《投标分项报价表》并列明单价、数量、总价，否则按无效投标处理；

采购包1：采购清单一览表

| 序号 | 项目名称 | 最高限价单价（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网格化服务管理移动端 | 59.60 | 1项 |
| 2 | 网格化服务管理PC端 | 93.60 | 1项 |
| 3 | 网格化服务管理驾驶舱 | 58.80 | 1项 |
| 4 | AI网格员 | 9.20 | 1项 |
| 5 | 政务智能体 | 13.80 | 1项 |
| 6 | 大模型训练调试 | 28.00 | 1年 |
| 7 | 数据实施 | 20.00 | 1项 |
| 8 | 配套软件费 | 7.00 | 1项 |
| 9 | 系统集成与培训费 | 8.70 | 1项 |
| 10 | 政务云资源服务费 | 19.89 | 1年 |
|  | 总计 | 318.5900 |  |

采购包2：采购清单一览表

| 序号 | 项目名称 | 最高限价单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理服务 | 29000 | 1项 |

采购包3：采购清单一览表

| 序号 | 项目名称 | 最高限价单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目功（性）能测试 | 29000 | 1项 |
| 2 | 安全测评（第三级） | 60000 | 1年 |
| 3 | 密码应用安全性评估 | 80000 | 1年 |
|  | 总计 | 169000 |  |

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：宁德市市政基础设施智慧改造提升项目——市综治大数据管理平台一期

（一）网格化服务管理移动端

| 编号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 四级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 我的网格 | 网格概况 | 网格边界 | / | 网格边界功能为网格员提供了一个直观的地图界面，使他们能够在移动端清晰地查看自己所负责的辖区边界。这项功能不仅帮助网格员对自己的巡查区域有一个全面的认识，而且确保了他们在执行任务时能够精确地知道自己的工作范围。此外，对边界的清晰划分还有助于避免不同辖区之间的职责重叠或遗漏，提高了工作的效率和准确性。 |
| 2 |  |  | 指标项1：区域面积 | / | 提供一个直观的界面，展示网格员所负责网格的地理区域面积。网格员可以通过地图视图或列表数据查看自己辖区的总面积，并可进一步细分查看区域的面积。此功能有助于网格员更好地理解自己管辖区域的规模，为资源分配和任务规划提供参考。 |
| 3 |  |  | 实有人口 | / | 展示网格内包括户籍人口、流动人口、境外人口、三失一偏人员等。网格员可以利用此功能进行详细查询，获取包括人口统计、人口分布等详细信息。此外，该功能将提供筛选和排序能力，以便网格员能够根据不同的维度（如姓名、年龄、性别等）来查询相关人口数据。 权限设置确保只有授权的网格员（暂定权限开放为网格，微网格不授予该权限）才能访问和操作这些敏感数据，以保护居民隐私和数据安全。 |
| 4 |  |  | 重点人员 | / | 帮助网格员管理和关注网格内的关注对象和关爱人群。网格员可以通过此功能查看重点人员列表，并进行详细查询，了解他们的基本情况、健康及精神状况、服务需求等。此外，系统将支持对重点人员进行标签管理，方便网格员根据服务和管理的需要进行分类和跟踪。 同样，此功能的操作权限将限制在已授权的网格员（暂定权限开放为网格，微网格不授予该权限），确保信息的安全性和隐私保护。 |
| 5 |  |  | 重点场所 | / | “重点场所”功能使网格员能够查看并管理辖区内的关键场所，如学校、医院、重要基础设施等。网格员可以根据场所的类型进行筛选和查看。此功能将支持地图标记和列表展示，方便网格员快速定位和访问这些场所。此外，网格员还可以查看每个场所的详细信息，包括场所负责人、巡防记录等。 |
| 6 |  | 网格团队 | 指标项2：网格力量 | / | 网格力量功能使网格员能够在移动端查看或管理一个全面的辖区网格团队人员信息库，网格员可在移动端查看辖区网格长、专兼职网格员、网格指导员、微网格员等网格队伍信息，通过这种集中管理的方式，网格员可以快速了解辖区内的人力资源分布，评估网格力量，并在面临复杂情况或需要额外支持时，及时与其他网格员协作，共同推进工作的开展。 |
| 7 |  |  | 依靠力量 | / | 为网格员提供了一个全面的团队成员查询界面，使他们能够查看和协调本网格区域内所有可依赖的力量，包括党员干部、村民代表及组长、两代表一委员、基层下沉力量、平安志愿者、调解员、法律顾问等。通过这个功能，网格员不仅能够快速了解每个成员的基本信息和专业技能，还能够根据实际工作需求，高效地分配任务和资源，实现团队协作和信息共享，从而提升网格化管理的效率和服务质量，进一步加强对网格内各类社会治理活动的监督和指导。 |
| 8 |  | 网格通讯录 | / | / | 网格通讯录功能是网格化服务管理信息化平台的重要组成部分，它构建了一个包含所有网格员联系信息的通讯录。这个通讯录不仅方便了管理员和基层治理人员快速查找和联系特定的网格员，而且也加强了网格员之间的相互联系和沟通。在紧急情况下或需要跨区域协作时，通讯录的存在可以大大提高响应速度，确保信息能够迅速准确地传达给相关人员。通过这种方式，网格通讯录极大地提升了网格化服务的协调性和整体效率。 |
| 9 | 我的工作 | 基础信息采集 | 实有人口 | 户籍人口 | 实现对户籍人口的公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、职业、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门（楼）详址、现住地、现住门（楼）详址、人户一致标识、户号、户主公民身份号码、户主姓名、与户主关系、户主联系方式等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对户籍人口信息的新增，修改，删除，查询等功能。 |
| 10 |  |  |  | 流动人口 | 实现对流动人口的公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、公民身份号码、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门（楼）详址、现住地、现住门（楼）详址、流人原因、办证类型、证件号码、登记日期、证件到期日期、住所类型、是否重点关注人员等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对流动人口信息的新增，修改，删除，查询等功能。 |
| 11 |  |  |  | 境外人员 | 实现对境外人员的外文姓、外文名、中文姓名、性别、出生日期、国籍(地区)、宗教信仰、证件代码、证件号码、证件有效期、联系方式、来华目的、职业类别、职业、服务处所、现住地、现住门(楼)详址、抵达日期、预计离开日期、是否重点关注人员等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对境外人员信息的新增，修改，删除，查询等功能。 |
| 12 |  |  |  | 三失一偏人员 | 实现对三失一偏人员的公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、职业、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门（楼）详址、现住地、现住门（楼）详址、家庭经济状况、是否纳入低保、监护人公民身份号码、监护人姓名、监护人联系方式、有无肇事肇祸史、肇事肇祸次数、上次肇事肇祸日期、目前危险性评估等级、参与管理人员、帮扶情况等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对三失一偏人员信息的新增，修改，删除，查询等功能。 |
| 13 |  | 网格事件 | 事件上报 | / | 事件上报功能为网格员提供了一个全面的上报系统，使他们能够详细记录并提交辖区内发生的各类事件。该系统不仅要求网格员输入事件的基本信息，如事件名称、地点、发生网格、时间和类型（面向网格员的事件类型为四大类，分别是矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查整治、配合城乡环境治理、社情民意收集），还允许他们提供详尽的事件描述，包括事件的具体情况和细节。此外，网格员需要评估事件的紧急性和重要性，以便快速响应。为了更直观地展示事件现场情况，该功能还支持附件上传，包括图片和视频，这有助于后台管理人员更准确地理解事件内容，从而做出更合理的决策和调度。 |
| 14 |  |  | 事件受理 | 待办事件 | 网格员可以在此查看所有待处理的任务列表，进行快速查询。系统还具备超时预警机制，能够提前通知网格员关注那些即将超出办理时限的事件，确保任务按时完成。此外，该功能还支持批量处置，使网格员能够通过简单的操作一次性处理多个任务，提高工作效率。 |
| 15 |  |  |  | 协办事件 | 用于查看和管理所有需要跨部门协作处理的事件。网格员可以访问协办事件列表，查看每个事件的详细情况，包括事件描述、当前状态、涉及的网格员和协办单位等关键信息。这不仅提高了事件处理的透明度，还促进了不同部门间的有效沟通与协作，确保事件能够及时、高效地得到解决。 |
| 16 |  |  | 事件办理 | 指标项3：事件流转 | 事件流转功能允许网格员在确定某一事件超出自己部门处理能力或范围时，能够高效地将事件上报至村社或社区管理人员。随后，村社或社区管理人员将负责将事件流转至合适的第三方部门进行进一步的处置。此功能确保了事件能够根据其性质和紧急程度，迅速而准确地得到相关部门的注意和响应，从而提高了事件处理的整体效率和效果。 |
| 17 |  |  |  | 事件处置 | 事件处置功能为网格员提供了一个闭环式的事件处理系统。网格员可以轻松地将任务转化为事件、上报新事件、进行事件评价确认等。这个系统不仅支持事件的快速上报和更新，还允许网格员对事件进行跟踪和管理，确保每个事件都能得到及时而有效的处理。此外，事件处置功能还包括了对事件处理结果的评价机制，确保了事件处理的质量和网格员的工作绩效。 |
| 18 |  |  |  | 事件暂存 | 事件暂存功能为网格员提供了一个临时存放未办理或未办结事项的地方。在这个草稿箱中，事件的描述和相关内容将被保留，使网格员可以在适当的时候恢复工作，继续处理这些事项。这个功能为网格员的工作提供了灵活性，确保了工作的连续性，即使在忙碌或中断的情况下也不会丢失工作进度。 |
| 19 |  |  |  | 事件延期 | 事件延期功能考虑到在事件处理过程中可能会遇到的各种不可预见因素，为网格员提供了申请延期的选项。当事件在规定的时限内无法完成处理时，网格员可以提出延期申请，由管理人员根据情况决定是否批准或拒绝。这一功能为事件处理提供了必要的灵活性，确保了在面对复杂或需要更多时间解决的事件时，网格员有足够的时间来妥善处理事件。 |
| 20 |  |  |  | 事件反馈 | 事件反馈功能为事件上报人提供了一个透明的平台，使他们能够查看事件的处理进度和结果。上报人不仅可以确认事件是否得到解决，还可以对事件处理的质量和效率进行评价。这种反馈机制不仅增强了公众对网格化服务管理的参与感和信任度，而且为管理人员提供了宝贵的信息，以便不断改进服务流程和提高服务质量。 |
| 21 |  |  |  | 事件退回 | 如果事件不予受理，网格员必须提供明确的理由，以确保事件的上报者了解原因，并且必要时可以进行申诉或重新上报。此流程强调了对事件处理的严谨态度，保障了事件处理的公正性。同时，该功能同样支持附件上传，使得在受理或退回事件时可以附加相关的文件或证据，增强了决策的可追溯性和合理性。 |
| 22 |  |  | 事件办结 | / | 事件办结功能通过允许用户填写详细的办结意见、如有需要上传附件，自动切换事件状态，以实现了事件处理的高效、透明和可追踪性，同时促进了流程的持续改进和优化。 |
| 23 |  |  | 事件评价 | 指标项4：评价详情 | 支持预设的评价标准或自定义的评价指标，对事件处理的结果进行打分（预设为一星至五星）和反馈。评价内容可能包括响应时间、处理流程的合理性、处理结果的满意度等。此外，该功能还支持文字描述，使得网格员能够详细记录他们的观察和建议。事件评价的数据将被用于持续改进服务流程和提升网格员的工作表现，同时也为管理层提供了宝贵的反馈，有助于网格事件高效处置。默认不评价为五星。 |
| 24 |  |  |  | 事件关闭 | 网格员能够在确认事件已经得到妥善解决后，手动标记事件为已关闭状态。在事件处理流程的最后阶段，网格员需要对事件的最终结果进行审核，确保所有必要的步骤都已完成，并且事件的影响已经得到妥善处理。一旦事件被标记为关闭，它将从待办事件列表中移除，并且相关的数据将被归档，以备将来的统计及分析。 |
| 25 |  |  | 事件查询 | 已办未结案事件 | 本功能使网格员能够快速、一键查询已办未结案事件，通过已办未结案事件列表的展示、查询和统计，网格员可以快速了解事件处理情况，推动事件的高效处置。 |
| 26 |  |  |  | 已结案事件 | 网格员可以通过此功能查询已结案的事件列表，点击其中一个案件，即可查看该案件的详细信息、处理结果和结案时间等。 |
| 27 |  | 网格服务 | 网格巡查 | 定期巡查 | 每次巡查开始前，网格员可以通过点击“巡查开始”进行标记，巡查结束后点击“巡查结束”完成记录。在巡查过程中，网格员可以使用手机拍摄现场照片，并实时上传附件，如相关文档或证据，以确保巡查信息的完整性和准确性。 |
| 28 |  |  |  | 巡查明细 | 巡查明细功能支持网格员查看历史巡查记录，通过点击相关记录，网格员可以查看该条巡防记录的详细巡查信息，包括巡查的时间、地点和巡防记录等信息。 |
| 29 |  |  |  | 指标项5：巡查轨迹 | 巡查轨迹功能支持网格员查看历史执行的巡查任务的轨迹记录，包括巡查的路线和覆盖的区域，以此提高巡查效率。 |
| 30 |  |  | 指标项6：网格走访 | 关注对象 | 关注对象走访功能支持网格员对辖区内的关注对象进行日常走访，并记录走访的详细信息。这包括走访的日期、地点、内容以及任何需要特别注意的事项。此外，该功能还支持附件上传，使网格员能够附加相关的文档或照片，以提供更全面的情况记录。 |
| 31 |  |  |  | 关爱对象 | 用于服务和跟踪需要特别关怀的对象，如孤寡老人、残疾人、留守儿童等。网格员可以通过此功能查看关爱对象的基本信息、过往服务记录，确保能够提供及时的援助。此外，系统还允许网格员新增每次互动的详细情况，包括提供的具体帮助、关爱对象的反馈和后续服务需求，完成上级交办的关爱对象走访服务。 |
| 32 |  |  |  | 走访记录 | 详细记录每一次走访的情况，包括走访对象的基本信息、走访时间、地点、讨论的主要内容、发现的问题以及采取的措施或建议。该功能不仅支持文本记录，还允许网格员上传走访现场的照片或其他相关文件，以便于更直观地展示走访成果和现场情况。这些记录将被用于分析和评估服务质量，同时也为未来的服务提供参考。通过系统化的走访记录，网格员可以确保每次服务都是有计划、有记录、有反馈的，从而提高服务的连贯性和有效性。此外，走访记录还能作为网格员工作绩效评估的重要依据，有助于提升网格化服务的整体水平。 |
| 33 |  |  | 网格服务 | / | 协助社区（村）为网格内群众提供便民、利民服务，如计划生育家庭特别扶助金、计划生育手术并发症补助、生育服务登记、部分计生家庭奖励扶助等。具体以实际情况进行具体配置，通过生成代办事项服务清单，使得网格员面向群众提供综合服务。 |
| 34 |  |  | 网格宣传 | 应急知识宣传 | 网格员向居民普及应对各种紧急情况的知识，如自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等。通过提供易于理解的指导和建议，帮助居民了解如何在紧急情况下保护自己和家人的安全。此功能还可能包括模拟演练、应急资源信息和紧急联系人信息，以增强居民的应急准备和响应能力。 |
|  |  |  |  | 政策法律法规宣传 | 普及教育居民了解和遵守相关的政策和法律法规。通过解释法律条文、政策背景和实际应用，此功能帮助居民认识到法律的重要性，并鼓励他们积极参与社会治理。此外，该功能还可以提供最新的政策更新和法律变动，确保居民及时获得准确的信息。 |
|  |  |  |  | 心理健康宣传 | 提高居民对心理健康问题的认识和理解。通过提供心理健康教育、压力管理技巧和寻求专业帮助的途径，鼓励居民采取积极的生活方式和态度。此外，该功能还可以链接到专业的心理咨询服务，为需要帮助的居民提供支持。 |
|  |  |  |  | 城市文明宣传 | 提升居民对城市文明行为的认识，包括公共卫生、公共秩序和环境保护等方面。通过宣传文明行为的典范和城市文明的重要性，此功能鼓励居民参与到城市文明建设中来，共同营造和谐、文明的社区环境。 |
|  |  |  |  | 平安创建宣传 | 加强居民对社区安全和平安建设的认识。通过分享安全知识、预防犯罪的策略和社区治安动态，此功能提高了居民的安全意识和自我保护能力。同时，该功能还可以作为居民参与社区治安活动的渠道，促进居民与社区管理者之间的沟通和协作，共同构建平安社区。 |
| 35 |  | 统计分析 | 事件统计 | 时间统计 | 支持按照事件发生的时间进行统计，可以是小时、日、周、月或年等不同时间尺度。通过时间排序，具体查看某一时段的事件发生情况或按照日期由近到远依次查看发生了哪些事件。 |
| 36 |  |  |  | 类型统计 | 根据事件的类型进行分类统计，如矛盾纠纷大类，细化到邻里纠纷小类，再精确到相邻土地建筑利用细类。统计结果按照不同类型进行事件筛选以列表的形式进行展示，方便管理人员进行查看。 |
| 37 |  |  |  | 其他维度统计 | 提供了更多样化的统计分析，包括按照办理部门、办理层级等维度进行统计。通过这种多维度的分析，管理人员可以评估不同部门或层级的事件处理效率和效果。 |
| 38 |  |  | 数据统计 | 概况统计 | 管理人员能够快速查看所选网格内的基础数据概况，包括人口、房屋和企业等关键指标的统计信息。支持查看所选区域的人口总数、房屋数量、企业数量等，从而获得对网格内基本情况的直观理解。此外，该功能还支持对数据进行图表展示，如柱状图、饼图等，使得数据更加易于理解和比较，帮助管理人员快速识别区域内的优势资源和潜在问题。 |
| 39 |  |  |  | 详情统计 | 进一步提供了对人口类型、房屋属性、企业类别等维度的细化统计分析。管理人员可以根据不同的需求，选择特定的统计维度进行深入分析。例如，人口类型详情统计可以了解该网格内的户籍人口、流动人口、境外人员等群体的分布情况；房屋属性统计可以展示不同类型的房屋数量；企业类别统计则可以反映网格内不同行业的企业分布和规模。这些详细的统计数据不仅有助于管理人员对网格内的资源配置和需求进行更精准的评估，还能够为资源优化和服务改进提供数据支持。 |
| 40 |  |  | 服务统计 | 综合统计 | 支持管理人员对网格内提供的各类服务进行总体统计，包括巡查、走访、服务和宣传等关键服务活动。通过这个功能，管理人员可以查看和汇总服务的频率、覆盖范围，从而评估服务的整体表现和影响。例如，可以统计一个月内完成的巡查次数、走访的重点人员及重点场所情况、为民代办服务次数以及开展的宣传活动次数。 |
| 41 |  |  |  | 双重走访统计 | 对重点人员和重点场所走访进行细化统计分析。对于重点人员，管理人员可以统计走访次数、服务类型等。对于重点场所，可以统计不同类型重点场所的走访次数及走访情况等。这种细化的统计分析有助于提高走访的质量和效率。 |
| 42 |  |  | 绩效统计 | 区域统计 | 支持根据不同区域进行网格积分的统计分析，通过可视化的图表展示各个网格的积分排名和积分变化趋势。有助于领导了解各自网格的工作情况，进而采取相应的激励措施或改进策略，以提升整个网格系统的服务质量和效率。 |
| 43 |  |  |  | 层级统计 | 对网格积分进行多维度的细化统计。管理人员可以根据网格员类型（如二级网格员、三级网格员等）、工作区域等，对积分数据进行分组和比较。这一功能使得管理人员能够更细致的查看不同层级网格员的网格积分情况。通过对积分数据的层级分析，管理人员可以优化资源分配，加强培训和支持，确保每个层级的网格员都能发挥最大潜力，共同推动网格化服务管理体系的持续改进和发展。 |
| 44 |  | 日常办公 | 通知公告 | / | 通知公告功能为基层人员提供了一个实时、动态的信息展示平台。通过列表上下滚动的方式，可以清晰地展示通知公告的类型、标题、创建日期等关键信息。这一功能确保了基层人员能够在手机端第一时间接收到管理人员发布的各类通知，包括但不限于会议通知、事项公告等。通过及时的信息传递，有效提升了基层人员对重要事项的响应速度和处理效率，从而提高了基层日常工作的开展效率和整体工作流程的顺畅度。 |
| 45 |  |  | 消息提醒 | / | 系统将通过实时通知机制，确保用户能够及时接收到所有关键的待办事项、派单任务、事件督办更新以及来自上级指派的紧急任务。网格员将能够在个人工作台界面上直观地看到所有待处理的工作项，并通过点击相关提醒直接跳转到具体任务处理界面，从而提高工作效率和响应速度，确保不会错过任何重要信息。 |
| 46 |  |  | 待办任务 | 待办任务数量统计 | 系统不仅实时统计用户的待办任务数量，还通过详尽的代办任务列表，将任务的累积情况和处理动态以直观、易理解的方式呈现。这不仅使得用户能够一目了然地掌握工作进度，灵活调整和优化工作计划，确保任务分配的合理性和执行的高效率。 |
| 47 |  |  |  | 指标项7：待办任务分类 | 系统将待办任务按照类别进行细致的分组，每项任务都配有清晰的标签和详细描述。用户可以根据任务的紧迫性和重要性，如重点人员走访、重点场所巡查等，快速筛选出需要优先处理的任务，从而提高工作效率。 |
| 48 |  |  |  | 待办任务查询 | 用户可以通过多种筛选条件，如任务关键词、时间范围、状态等，对任务进行精确查询。系统提供高级搜索功能，允许用户构建复杂的查询逻辑，以快速定位到特定的任务，确保没有遗漏任何关键任务。 |
| 49 |  |  |  | 待办任务超期预警 | 系统通过智能预警机制，对即将到期或已经超期的任务进行突出显示，并发送自动提醒。这些预警信息可以通过系统通知、邮件或短信等方式传达给用户，确保用户能够及时采取行动，避免任务延误对工作流程造成的影响。 |
| 50 |  |  |  | 待办任务批量核查处置 | 系统提供强大的批量操作工具，用户可以通过简单的勾选操作，选择多个任务进行统一处理，如批量确认、分配或关闭。这一功能大幅减少了重复性工作，提高了处理大量待办任务时的效率和准确性。 |
| 51 | 我的学习 | 文件学习 | / | / | 文件学习功能为用户提供了一个集中的平台，用于访问和学习各种政策文件和法规资料。这个模块包含了从国家到本市或本区的各级政府发布的最新政策文件，以及与网格化管理相关的法律法规。用户可以通过分类目录快速找到所需文件，支持在线阅读和下载，以便在没有网络连接的情况下也能进行学习。此外，系统还提供了文件的搜索功能，用户可以通过关键词快速定位到特定的政策文件或法规条文。为了提高学习效率，文件学习模块还支持对重要内容进行标记和笔记功能，方便用户在学习过程中记录关键信息和个人理解。 |
| 52 |  | 视频学习 | / | / | 支持部门自行上传有关提升网格员能力及素质的培训短视频，包括操作指导、案例分析、专家讲座等。这些视频内容覆盖了网格化管理的各个方面，旨在通过直观的视频形式帮助网格员更好地理解和掌握相关业务知识和操作技能。 |
| 53 |  | 指标项8：案例学习 | / | / | 本功能是一个案例库，汇集了本市各区域在基层治理中的典型案例和创新做法。这些案例涵盖了各种处理和处置方法，为网格员提供了丰富的参考资源。通过学习其他网格员处置网格事件的优秀经验，启发思考，借鉴有效的工作方法，提高自身处理社区治理问题的能力。此功能不仅促进了知识和经验的共享，还有助于提升整个基层治理体系的创新和效率。 |
| 54 |  | 规章制度 | / | / | 规章制度功能建立了一个全面的规章制度库，为网格员提供了一个便捷的查询和学习平台。网格员可以根据自己的需要，按照市、区、街道、部门等不同层级和分类，搜索和查看相关的规章制度文件。这个在线查看功能不仅方便了网格员随时查阅最新的政策和规定，还有助于提高他们对规章制度的理解和应用能力，确保工作的规范性和合法性。 |
| 55 | 我的积分 | 积分明细查询 | / | / | 积分明细查询功能使网格员能够深入了解自己的积分构成。通过这个功能，网格员可以查看自己通过各种方式获得积分的详细记录，包括历史月份的积分获取情况和明细。这种透明度有助于网格员明确自己的强项和需要改进的地方，从而更有针对性地规划自己的工作和学习，以提高积分和整体表现。 |
| 56 |  | 本月积分展示 | / | / | 本月积分排名功能为网格员提供了一个透明的积分展示平台，使他们能够清晰地看到自己按日或月度累积的积分情况。该功能支持灵活的查询方式，允许网格员根据不同的行政区划，如街道或不同的区，来查看自己的积分排名。这种排名机制不仅激励网格员积极投身于工作中，还有助于他们了解自身在团队中的位置，从而找到提升工作表现的动力和方向。 |
| 57 | 指标项9：数据安全 | 数据脱敏 | 数据脱敏 | / | 数据脱敏功能是一套强大的信息安全保护措施，旨在防止敏感信息如手机号和证件号码在不安全的环境中被滥用。通过对这些敏感数据进行转换或修改，系统能够确保个人信息在存储和传输过程中的隐私性，从而降低数据泄露的风险。该功能通过应用各种数据脱敏技术，如掩码处理、令牌化或数据替换，来实现隐私保护，同时保证数据的可用性和一致性，以支持正常的业务操作和数据分析。 |
| 58 |  | 数字水印 | 数字水印 | / | 数字水印功能是一种创新的安全技术，用于在电子文档或页面中嵌入隐形的标识信息。这些水印包含了登录者的姓名、账号和所属辖区等关键信息，作为页面背景的一部分，不易被察觉。这种技术的应用有效防止了通过截屏等方式泄露个人信息的风险。数字水印不仅提高了数据的安全性，还为追踪和防止信息泄露提供了一种可行的解决方案。在出现安全事件时，水印信息可以帮助快速定位源头，加强了对内部和外部安全威胁的防御能力。 |

（二）网格化服务管理PC端

| 编号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 四级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网格地图 | 网格地图 | 网格绘制工具 | / | 网格绘制工具是一个强大的地图编辑功能，它支持在区、街道、社区和网格四个层级上进行地图打点和区域划分。使用该工具，管理人员可以自定义图层边界，实现下级边界基于上级边界的拆分，从而满足不同层级和区域的管理需求。此外，工具还提供了线上地图的绘制操作，包括画面、画线、移动、清除、边界调整和中心点标记等，使得网格边界的绘制和调整工作更加灵活和精确。 |
| 2 |  |  | 指标项10：网格边界绘制 | / | 进入地图界面之后，会定位所在乡镇/社区，用鼠标放大地图，可以完整清晰的看到社区地图，用鼠标沿着边界拐点一个个点击过去，首尾相连圈起来，就可以把这个网格的边界画出来。而且遇到其他网格的界的时候，线会自动贴合上去。如果画的不够标准或网格有调整可以进行二次编辑。 |
| 3 |  |  |  |  | 网格边界绘制功能允许管理人员从原有的网格平台中获取网格边界数据，并将其导入到当前平台中，形成新的网格边界。这一功能不仅提高了数据的可用性和一致性，而且通过网格边界绘制工具，管理人员还可以根据实际情况自定义绘制网格边界，实现网格划分的最大灵活性和适应性。自定义绘制网格边界的功能为网格化管理提供了个性化和创新的解决方案，以适应不断变化的管理需求。 |
| 4 |  |  | 网格地图管理 | / | 网格地图管理功能为管理人员提供了一个集中的平台，用于查看和管理街道范围内各社区网格区域的边界。通过这一功能，管理人员可以清晰地了解每个网格的地理位置和边界范围，从而更有效地进行区域管理和资源分配。此外，该功能还允许在每个网格内配置网格员及相关的部门人员，确保每个网格都有明确的负责人和联系方式，提高了网格化管理的效率和响应速度。通过网格地图管理，管理人员可以实现对网格化服务管理的全面掌控和高效协调。 |
| 5 |  | 指标项11：网格力量 | 网格队伍 | / | 展示和管理村社区委员、网格长、专兼职网格员、网格指导员以及微网格员等关键角色的信息。通过这个模块，管理员能够执行新增成员、编辑现有记录和删除过时信息等操作，确保网格团队的信息始终保持最新和准确，从而有效支持网格化管理的各项活动和任务。 |
| 6 |  |  | 党组织 | / | 党组织管理功能是网格化服务管理信息化平台中用于管理党支部、党小组、党员干部信息的重要工具。通过这个功能，管理人员可以方便地对组织及人员信息进行新增、编辑和删除等操作。有助于推动党建工作与网格化管理的深度融合，提升党组织在基层治理中的作用。 |
| 7 |  |  | 依靠力量 | / | 支持对依靠力量如村民代表及组长、两代表一委员、基层下沉力量、调解员、法律顾问、平安志愿者等相关成员的个人信息进行新增、编辑和删除等操作，确保了依靠力量信息的实时更新和管理。通过这个功能，管理人员可以更加高效地掌握和调配基层治理资源，为提升基层治理效能提供了有力支持。 |
| 8 |  | 指标项12：网格巡防 | 巡防信息查看 | / | 用户可以根据行政层级，如区县、乡镇、村社，甚至具体到网格级别，进行细致的搜索。通过输入网格员的姓名或编号，用户能够快速检索到特定网格员的详细信息。同时支持用户查看每个网格员的巡防任务分配情况，包括任务的具体内容、巡防路线等。 |
| 9 |  |  | 网格轨迹 | / | 网格轨迹功能利用网格员移动端的定位信息，在地图上展示网格员的实时定位和移动轨迹。这一功能有助于管理人员监控网格员的巡防活动，确保巡防工作的连续性和覆盖面。同时，系统智能地区分巡防区域和非巡防区域，只将网格员在巡防区域内的移动轨迹计入有效巡防时长，从而确保巡防数据的准确性和巡防工作的实效性。 |
| 10 | 基础数据管理 | 实有人口 | 户籍人口 | / | 实现对户籍人口的公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、职业、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门（楼）详址、现住地、现住门（楼）详址、人户一致标识、户号、户主公民身份号码、户主姓名、与户主关系、户主联系方式等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 户籍人口数据的新增、修改、删除、查看、导入、导出、设置状态等基础功能； |
|  |  |  |  |  | 户籍人口信息列表展示、按条件查询、详情信息查看。 |
| 11 |  |  | 流动人口 | / | 实现对流动人口的公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、公民身份号码、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门（楼）详址、现住地、现住门（楼）详址、流入原因、办证类型、证件号码、登记日期、证件到期日期、住所类型、是否重点关注人员等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 流动人口数据的新增、修改、删除、查看、导入、导出、设置状态等基础功能； |
|  |  |  |  |  | 流动人口信息列表展示、按条件查询、详情信息查看。 |
| 12 |  |  | 境外人员 | / | 实现对境外人员的外文姓、外文名、中文姓名、性别、出生日期、国籍（地区）、宗教信仰、证件代码、证件号码、证件有效期、联系方式、来华目的、职业类别、职业、服务处所、现住地、现住门（楼）详址、抵达日期、预计离开日期、是否重点关注人员等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 境外人员数据的新增、修改、删除、查看、导入、导出、设置状态等基础功能； |
|  |  |  |  |  | 境外人员信息列表展示、按条件查询、详情信息查看。 |
| 13 |  | 关爱人群 | 低收入人口 | / | 实现对低收入人口的证件号码、救助原因、是否低保户、困难证号、困难类型、领取金额、领取时间、享受人数、享受起始时间、享受地区等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对低收入人口信息的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 低收入人口信息列表展示、按条件查询、详情信息查看。 |
| 14 |  |  | 孤寡空巢老人 | / | 实现对孤寡空巢老人的证件号码、居住状况、联系电话、人员类别、是否办理老年证、是否享受高龄津贴、身体情况、生活自理能力、认知能力、是否入住养老机构、入住养老机构名称、监护人姓名、监护人身份证号码、与监护人关系、监护人联系方式、监护人居住详址等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对孤寡空巢老人信息的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 孤寡空巢老人信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 15 |  |  | 留守儿童 | / | 实现对留守儿童的证件号码、儿童类型、身体情况、残疾类型、残疾等级、患病类型、是否有结对帮扶、救助帮扶情况、学校结对帮扶人姓名、学校结对帮扶人联系方式、学校结对帮扶人结对时间、学校结对帮扶人单位、学校结对帮扶人职业、学校结对帮扶人帮扶情况记录、社会结对帮扶人姓名、社会结对帮扶人联系方式、社会结对帮扶人结对时间、社会结对帮扶人单位、社会结对帮扶人职业、社会结对帮扶人帮扶情况记录、父亲姓名、父亲出生日期、父亲当前务工地点、父亲联系电话、父亲公民身份证号码、母亲姓名、母亲出生日期、母亲当前务工地点、母亲联系电话、母亲公民身份证号码、家庭经济来源、父母双方同时外出、无监护能力（父亲、母亲、可多选）、实际监护情况、监护情况评估、父母外出有无委托其他监护人（是、否 单选）、受委托监护人姓名、受委托监护人电话、受委托监护人公民身份证号码、与被监护人关系、受委托监护人居住地地址等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对留守儿童信息的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 留守儿童信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 16 |  |  | 残疾人 | / | 实现对残疾人的证件号码、残疾证编号、残疾类别、残疾等级、发证日期、监护人公民身份号码、监护人姓名、与监护人关系、监护人联系方式、监护人居住详址等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对残疾人信息的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 残疾人信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 17 |  |  | 三失一偏人员 | / | 实现对三失一偏人员的公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、职业、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门（楼）详址、现住地、现住门（楼）详址、家庭经济状况、是否纳入低保、监护人公民身份号码、监护人姓名、监护人联系方式、有无肇事肇祸史、肇事肇祸次数、上次肇事肇祸日期、目前危险性评估等级、参与管理人员、帮扶情况等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对三失一偏人员信息的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 三失一偏人员信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 18 |  | 关注对象 | 社区矫正人员 | / | 实现对社区矫正人员的公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、职业、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门（楼）详址、现住地、现住门（楼）详址、社区矫正人员编号、原羁押场所、矫正类别、案件类别、具体罪名、原判刑期、原判刑开始日期、原判刑结束日期、矫正开始日期、矫正结束日期、接收方式、“四史”情况、是否累惯犯、“三涉”情况、是否建立矫正小组、矫正小组人员组成情况、矫正解除（终止）类型、是否有脱管、脱管原因、检察监督脱管情况、脱管纠正情况、是否有漏管、漏管原因、检察监督漏管情况、漏管纠正情况、奖惩情况、刑罚变更执行情况、是否重新犯罪、重新犯罪名称等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对社区矫正人员信息的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 社区矫正人员信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 19 |  |  | 涉毒人员 | / | 实现对涉毒人员的公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、职业、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门（楼）详址、现住地、现住门（楼）详址、初次发现日期、管控情况、管控人姓名、管控人联系方式、帮扶情况、帮扶人姓名、帮扶人联系方式、有无犯罪史、犯罪情况、吸毒原因、吸毒后果等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对涉毒人员信息的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 涉毒人员信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 20 |  |  | 精神病人 | / | 实现对精神病人的公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、职业、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门（楼）详址、现住地、现住门（楼）详址、家庭经济状况、是否纳入低保、监护人公民身份号码、监护人姓名、监护人联系方式、初次发病日期、目前诊断类型、有无肇事肇祸史、肇事肇祸次数、上次肇事肇祸日期、目前危险性评估等级、治疗情况、治疗医院名称、实施住院治疗原因、接收康复训练机构名称、参与管理人员、帮扶情况等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对精神病人等严重等精神障碍患者信息的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 精神病人信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 21 |  |  | 安置帮教人员 | / | 实现对安置帮教人员的公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、职业、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门（楼）详址、现住地、现住门（楼）详址、是否累犯、原罪名、原判刑期、服刑场所、释放日期、危险性评估类型、衔接日期、衔接情况、安置日期、安置情况、未安置原因、帮教情况、是否重新犯罪、重新犯罪罪名等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对安置帮教人员信息的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 安置帮教人员信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 22 |  |  | 艾滋病危险人员 | / | 实现对艾滋病危险人员的公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、职业、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门（楼）详址、现住地、现住门（楼）详址、感染途径、是否有违法犯罪史、违法犯罪情况、案件类别、关注类型、帮扶情况、帮扶人姓名、帮扶人联系方式、收治情况、收治机构名称等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对艾滋病危险人员信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 艾滋病危险人员信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 23 |  |  | 重点信访人员 | / | 实现对重点信访人员的证件号码、姓名、事项原因、上访次数、最近信访日期、开始信访日期、信访件状态、信访形式、稳控对象、稳控责任人、管控等级等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对重点信访人员信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 重点信访人员信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 24 |  |  | 重点青少年 | / | 及时掌握重点青少年群体底数和教育帮扶情况，做好重点青少年群体教育帮扶工作，预防和减少违法犯罪。 |
|  |  |  |  |  | 实现对重点青少年的公民身份号码、姓名、曾用名、性别、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况、政治面貌、学历、宗教信仰、职业类别、职业、服务处所、联系方式、户籍地、户籍门（楼）详址、现住地、现住门（楼）详址、人员类型、家庭情况、监护人公民身份号码、监护人姓名、与监护人关系、监护人联系方式、监护人居住详址、是否违法犯罪、违法犯罪情况、帮扶人姓名、帮扶人联系方式、帮扶手段、帮扶情况等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对重点青少年信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 重点青少年信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 25 |  |  | 涉邪人员 | / | 实现对涉邪人员的姓名、身份证号、出生日期、性别、民族、政治面貌、文化程度、婚姻状况、户籍地址、居住地、联系方式、就业状况、关系人、关系人联系方式、类别、参与时间等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对涉邪人员信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 涉邪人员信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 26 |  | 依靠对象 | 党员干部 | / | 实现对党员干部的证件号码、当前所在党组织、转正时间、入党时间、现任党内职务等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持党员干部信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 党员干部信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 27 |  |  | 村民代表、组长 | / | 实现对村民代表、组长的证件号码、任职类别、村名称、村编码等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持村民代表、组长信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 村民代表、组长信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 28 |  |  | 两代表一委员 | / | 实现对两代表一委员的证件号码、代表类别、代表区域、区域编码等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对两代表一委员信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 两代表一委员信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 29 |  |  | 基层治理力量 | / | 实现对基层治理力量的证件号码、单位名称、部门名称、现任职务等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对基层治理力量的信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 基层治理力量信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 30 |  |  | 调解员 |  | 实现对调解员的证件号码、职业、工作单位等信息的管理。 支持对调解员的信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 调解员信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 31 |  |  | 法律顾问 |  | 实现对法律顾问的证件号码、毕业院校、职业、工作单位、证书编号、证书颁发单位、证书颁发时间等信息的管理。 支持对法律顾问的信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 法律顾问信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 32 |  |  | 平安志愿者 | / | 实现对平安志愿者的证件号码、职业、工作单位等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对平安志愿者的信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 平安志愿者信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 33 |  | 其他人员 | 宗教教职人员 | / | 实现对宗教教职人员的身份证号码、教名、宗教文化程度、宗教毕业院校、教别、教派、教职身份、政治安排、宗教团体任职情况、宗教活动任职情况、社会任职情况、宗教院校任职情况、证书编号、备案机关、备案时间、资格证书备案号、证书颁发单位、证书颁发时间等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对宗教教职人员的信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 宗教教职人员信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 34 |  |  | 退役军人 | / | 支持对退役军人的身份证号码、入伍时间、批准入伍地、入伍详细地址、首次选取士官时间、军衔、军队大单位、身体状况、残疾性质、残疾等级、立功授奖情况、退役时间、现服役年限、人员类别、安置方式、批次年度、供养意向、联系电话、安置地、是否异地安置、异地安置原因、是否移交、未移交原因、是否签订三方协议、安置供养方式、供养单位、是否落实购（建）待遇、待遇落实形式、发放购（建）房金额、是否入院治疗、医疗机构名称、是否发放一次性退役金、是否领取自谋职业补助金（2011 年冬以前退役）、是否发放一次性经济补助（2011 年冬以后退役）、发放金额、从事职业、工作单位、教育培训情况、家庭成员情况、收入情况、退役后履历、生活家庭情况、社保情况、慰问情况等信息的管理。 |
|  |  |  |  |  | 支持对退役军人的信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 |
|  |  |  |  |  | 退役军人信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 35 |  | 建筑物 | 建筑物信息 | 建筑地址信息 | 支持对建筑物信息的建筑物地址编码、公安地址编码、关联实体标识、省、市、区县、乡镇/街道、行政村/社区、行政区划编码、所属网格、建筑物名称、自然村/小区/苑、街路巷、一级门楼牌、幢号、二级门楼牌、标准地址、经度、纬度、是否删除等信息的管理。 支持对建筑物信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 建筑物信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 36 |  |  |  | 建筑物基础信息 | 支持对建筑物基础信息的建筑物地址编码、建筑物简称、建筑物类型、建筑物用途、建筑物结构、竣工时间、单元数、户数、总层数、物业管理单位名称、物业联系人、物业联系人手机、备案名、推广名、分区（座）等信息的管理。 支持对建筑物基础信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 建筑物基础信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 37 |  |  |  | 危房扩展信息 | 实现对危房扩展信息的住所地址编码、租赁备案证号、出租房性质、出租房类型、出租房用途、出租间数、限住人数、出租人类型、出租人姓名、出租人公民身份证号码、出租人联系方式、出租人现居详址、主要承租人姓名、主要承租人 公民身份证号码、主要承租人联系方式、出租日期、登记日期、隐患类型、隐患程度、是否签订治安责任保证书、有无安全出口、有无消防通道、（房屋）所在社区（村）、租用状态、房屋结构、群租标志等信息的管理。 支持对危房扩展信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 危房扩展信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 38 |  |  | 住所 | 实有房屋 | 实现对实有房屋的住所地址编码、建筑物地址编码、单元、楼层、房间号、住所名称、经度、纬度、住所简称、套内建筑面积、住所户型、住所用途、居住情况、是否违建、不动产权证号、房屋所有权人类型、房屋所有权人姓名、房屋所有权人公民身份证号码、房屋所有权人系方式、共有情况、所有权登记时间、所有权注销（变更）时间等信息的管理。 支持对实有房屋数据的新增，修改，删除，查询等功能。 实有房屋信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 39 |  |  |  | 出租房 | 实现对出租房的住所地址编码、租赁备案证号、出租房性质、出租房类型、出租房用途、出租间数、限住人数、出租人类型、出租人姓名、出租人公民身份证号码、出租人联系方式、出租人现居详址、主要承租人姓名、主要承租人 公民身份证号码、主要承租人联系方式、出租日期、登记日期、隐患类型、隐患程度、是否签订治安责任保证书、有无安全出口、有无消防通道、（房屋）所在社区（村）、租用状态、房屋结构、群租标志等信息的管理。 支持对出租房数据的新增，修改，删除，查询等功能。 出租房信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 40 |  |  | 重点场所 | / | 实现对重点场所的场所编码、建筑物地址、编码、住所地址编码、所属网格、是否关联组、组织机构、场所名称、统一社会信用代码、场所地址、场所类型、消防场所性质、所在建筑名称、所在层数、场所面积、工作人员数量、场所用途、负责人姓名、负责人身份证号码、负责人联系方手机、管理单位名称、重点属性、成立时间、经度、纬度等信息的管理。 支持对重点场所数据的新增，修改，删除，查询等功能。 重点场所信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 41 |  | 组织机构 | 党支部、党小组 | / | 实现对党支部、党小组的统一社会信用代码、住所地址编码、场所地址、机构名称、颁发日期、负责人、机构性质等信息的管理。 支持对党支部、党小组的信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 党支部、党小组信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 42 |  |  | 法人企业 | / | 实现对法人企业的统一社会信用代码、住所地址编码、场所地址、企业名称、企业类别、行业代码、成立日期、住所名称、经营范围、营业起始日期、营业截止日期、注册资本（万元）、币种、登记机关、核准日期（登记、吊销、注销日期）、联系电话、工商状态、法定代表人姓名、法定代表人国籍、法定代表人证件类型、法定代表人证件号码、法定代表人联系方式、是否规上企业、从业人数、是否危化企业、治保负责人姓名、治保负责人联系方式、安全隐患类型等信息的管理。 支持对法人企业的信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 法人企业信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 43 |  |  | 个体工商户 | / | 实现对个体工商户的统一社会信用代码、住所地址编码、场所地址、营业执照注册号、字号名称、经营者姓名、经营者身份证号、经营场所、经营范围及方式、资金数额、组成形式、注册时间、登记机关、核准日期、营业状态、联系电话等信息的管理。 支持对个体工商户的信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 个体工商户信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 44 |  |  | 综治组织 | / | 实现对综治组织的统一社会信用代码、住所地址编码、场所地址、机构名称、颁发日期、赋码机关、负责人、机构性质等信息的管理。 支持对综治组织的信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 综治组织信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 45 |  |  | 调解组织 | / | 实现对调解组织的统一社会信用代码、住所地址编码、场所地址、名称、经费来源、开办资金、登记管理机关、举办单位、宗旨和业务范围、有效期、法定代表人姓名、法定代表人国籍、法定代表人证件类型、法定代表人证件号码、法定代表人联系方式等信息的管理。 支持对调解组织信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 调解组织信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 46 |  |  | 社团组织 | / | 实现对社团组织的统一社会信用代码、住所地址编码、场所地址、单位名称、登记时间、活动资金、活动地域、会员总数或从业人数、业务范围、业务主管单位、注销时间、状态、组织类别等信息的管理。 支持对社团组织的信息数据的新增，修改，删除，查询等功能。 社团组织信息列表展示、按条件查询、详情查看。 |
| 47 | 事件管理（满足网格长、网格员、各级综治中心、部门、站所，事件处置业务闭环支撑功能） | 事件登记 | / | / | 事件登记功能是网格化服务管理信息化平台的基础组成部分，它允许管理人员对来自群众和不同部门的线索和诉求进行详细记录。这一功能不仅确保了所有信息的透明性和可追溯性，而且为后续的事件处理和分析提供了原始数据。通过事件登记，管理人员可以捕捉到关键的细节，包括事件的类型、发生时间、地点、涉及人员等，从而为事件的分类和初步评估打下坚实基础。 |
| 48 |  | 事件受理 | 待办事件 | / | 网格员可以在此查看所有待处理的任务列表，从而进行快速查询。同时系统还具备超时预警机制，能够提前通知网格员关注那些即将超出办理时限的事件，确保任务按时完成。此外，该功能还支持批量处置，使网格员能够通过简单的操作一次性处理多个任务，提高工作效率。 |
| 49 |  |  | 协办事件 |  | 用于查看和管理所有需要跨部门协作处理的事件。网格员可以访问协办事件列表，查看每个事件的详细情况，包括事件描述、当前状态、涉及的网格员和协办单位等关键信息。这不仅提高了事件处理的透明度，还促进了不同部门间的有效沟通与协作，确保事件能够及时、高效地得到解决。 |
| 50 |  | 事件办理 | 指标项13：事件流转 | / | 事件流转功能允许网格员在确定某一事件超出自己部门处理能力或范围时，能够高效地将事件上报至村社或社区管理人员。随后，村社或社区管理人员将负责将事件流转至合适的第三方部门进行进一步的处置。此功能确保了事件能够根据其性质和紧急程度，迅速而准确地得到相关部门的注意和响应，从而提高了事件处理的整体效率和效果。 |
| 51 |  |  | 事件处置 | / | 事件处置功能为网格员提供了一个闭环式的事件处理系统。网格员可以轻松地将任务转化为事件、上报新事件、进行事件评价确认等。这个系统不仅支持事件的快速上报和更新，还允许网格员对事件进行跟踪和管理，确保每个事件都能得到及时而有效的处理。此外，事件处置功能还包括了对事件处理结果的评价机制，确保了事件处理的质量和网格员的工作绩效。 |
| 52 |  |  | 事件暂存 |  | 事件暂存功能为网格员提供了一个临时存放未办理或未办结事项的地方。在这个草稿箱中，事件的描述和相关内容将被保留，使网格员可以在适当的时候恢复工作，继续处理这些事项。这个功能为网格员的工作提供了灵活性，确保了工作的连续性，即使在忙碌或中断的情况下也不会丢失工作进度。 |
| 53 |  |  | 事件延期 | / | 事件延期功能考虑到在事件处理过程中可能会遇到的各种不可预见因素，为网格员提供了申请延期的选项。当事件在规定的时限内无法完成处理时，网格员可以提出延期申请，由管理人员根据情况决定是否批准或拒绝。这一功能为事件处理提供了必要的灵活性，确保了在面对复杂或需要更多时间解决的事件时，网格员有足够的时间来妥善处理事件。 |
| 54 |  |  | 指标项14：事件反馈 | / | 事件反馈功能为事件上报人提供了一个透明的平台，使他们能够查看事件的处理进度和结果。上报人不仅可以确认事件是否得到解决，还可以对事件处理的质量和效率进行评价。这种反馈机制不仅增强了公众对网格化服务管理的参与感和信任度，而且为管理人员提供了宝贵的信息，以便不断改进服务流程和提高服务质量。 |
| 55 |  |  | 事件退回 |  | 如果事件不予受理，网格员必须提供明确的理由，以确保事件的上报者了解原因，并且必要时可以进行申诉或重新上报。此流程强调了对事件处理的严谨态度，保障了事件处理的公正性。同时，该功能同样支持附件上传，使得在受理或退回事件时可以附加相关的文件或证据，增强了决策的可追溯性和合理性。 |
| 56 |  | 超时管理 | / | / | 超时管理功能是确保事件处理效率的重要工具。该功能允许管理人员对那些超出预定处理时间的事件进行特别关注和管理。通过催办操作，管理人员可以及时提醒处置人员关注那些即将超时或已经超时的事件。一旦事件被标记为催办，相关处置人员将立即通过系统的消息推送功能收到通知，从而迅速采取行动，避免事件处理的延误。 |
| 57 |  | 领导督办 | / | / | 领导督办功能为指挥中心的领导提供了一个直接介入事件处理过程的机制。当某个事件需要特别关注或加速处理时，领导可以通过此功能选择具体的处置人员，并明确输入督办要求。一旦事件被设置为督办状态，处置人员不仅会收到通知，还会在他们的移动端收到指挥中心发送的具体督办信息，确保事件得到快速而有效的处理。 |
| 58 |  | 综合查询 | / | / | 综合查询功能为管理人员提供了一个全面的事件信息检索工具。管理人员可以查询事件的基础内容、当前处理环节、处理流转记录，以及相关的图片和附件等详细信息。这种综合查询能力极大地提高了事件处理的透明度和追踪能力，使得管理人员能够快速获取事件的全貌，做出更加明智的决策。 |
| 59 |  | 事件归档 | / | / | 事件归档功能是事件处理流程的最后阶段。对于已经办结的事项，管理人员可以利用此功能进行一键归档，将事件的所有相关信息和文档整理归档，以备未来查询或审计使用。归档不仅有助于保持记录的完整性和可追溯性，也是提高工作效率和确保信息安全的重要步骤。 |
| 60 |  | 事件评价 | / | / | 支持自定义评价项，如通过星级评定和文字反馈来反映对网格员响应速度、问题解决效果以及服务态度的满意度。这一过程不仅增强了服务的透明度，还为进一步提升网格化服务的质量和效率提供了重要的用户反馈。 |
| 61 | 积分管理 | 积分运算模型 | / | / | 积分运算模型是网格化服务管理信息化平台的核心功能之一，它根据预设的积分规则来自动计算网格员的积分。此模型具备高度的灵活性和可定制性，允许管理人员根据实际工作需求和政策变化，随时调整和优化积分配置规则。通过自定义修改运算模型，可以确保积分系统的公正性、透明性和实时性，从而激励网格员更加积极地参与到工作中。 |
| 62 |  | 积分统计查询 | / | / | 积分统计查询功能为管理人员提供了一个强大的工具，用以跟踪和分析网格员的工作表现和积分获取情况。通过这个功能，管理人员可以清晰地了解每个网格员在特定时间段内的积分统计数据，包括积分的来源、数量和趋势等。这不仅有助于评估网格员的工作绩效，还可以作为优化工作流程和提高工作效率的重要参考。 |
| 63 |  | 积分排名展示 | / | / | 在宁德市的网格化服务管理中，通过积分统计查询功能来提升推动各区域的活跃度。将不同区县、乡镇街道、村社的网络活跃度进行排名，管理人员可以清晰地看到各区域的工作表现和活跃度差异。此外，该功能还采用了“三色”或“五色”的上图方式，将活跃度的高低直观地展现出来，从而实现了对各区域活跃度的整体晾晒。 |
| 64 |  | 积分规则配置 | 数据采集工作积分 | / | 每采集一条有效数据得1分，每日得分不超过3分（数据采集数量不设限） |
|  |  |  | 事件上报工作积分 | / | 网格事件上报成功一条得1分，每日得分不超过3分 (事件上报条数不设限)；上报事件被评为重大风险隐患紧急事件得 3 分；上报事件被标记区级以上典型案例得 3 分； |
|  |  |  |  |  | 专职网格员在网格内开展日常工作，完成走访服务，包含重点人员、重点场所，完成走访一条得0.5分，每日得分不得超过1.5分； |
|  |  |  |  |  | 每天对网格员的工作轨迹进行核查，日在岗轨迹都在执勤区域的，每次加3分，每日得分不得超过3分。 |
| 65 |  |  | 网格服务工作积分 | / | 参与社会心理服务工作，每次积3分； |
|  |  |  |  |  | 参与关注对象服务管理，每次积2分； |
|  |  |  |  |  | 参与其他类任务，如邻里帮扶(上门探访帮扶困难人员等)、参与社区清洁家园(清除小广告、捡拾白色垃圾、清洁路面等)、参与社区环境改善(清除消防通道堵塞、僵尸车辆)等，酌情加分。 |
| 66 |  |  | 网格宣传工作积分 | / | 参与法治宣传工作，每次积2分； |
|  |  |  |  |  | 参与平安创建活动，每次积2分。 |
| 67 |  |  | 学习培训积分 | / | 在线学习相关制度、法规、经典案例等，达到有效时长即可获得0.5分，每日得分不得超过0.5分。 |
|  |  |  |  |  | 线下参与社区或街道组织的学习培训，每次获得1.5积分。 |
| 68 |  |  | 额外加分 | / | 社区安排的工作，根据社区考核情况酌情加分，总分10分。 |
|  |  |  |  |  | 综治中心根据掌握的工作实绩对专职网格员进行酌情加分，总分10分。 |
| 69 | 日常办公 | 待办任务 | / | / | 此模块为用户提供了一个集中的任务管理平台，包括待办任务的数量统计、分类列表展示、查询功能、超期预警展示，以及批量核查处置的链接。这使得用户能够快速把握工作进度，确保任务按时完成，并通过高效的任务管理提升个人和团队的生产力。 |
| 70 |  | 未读消息提醒 | / | / | 通过这个功能，用户可以接收到任务安排、事件状态更新和超时任务的实时提醒。无论是新任务的下发、事件处理进度，还是即将到期的任务，系统都会及时通知相关责任人，确保信息的及时传达和工作的连续性。 |
| 71 |  | 通知公告 | / | / | 用户可以利用此模块发布和查看各种通知，包括重要工作指示、会议和活动通知。此外，支持附件上传和编辑，方便用户管理和共享相关文档，从而加强内部沟通和信息共享。 |
| 72 |  | 任务交办 | / | / | 支持从数据导入到任务下发的一系列操作，包括巡查对象、专项任务和基础数据采集任务的下发。任务状态查询功能和自动消息提醒确保责任人能够及时接收并处理分配的任务。 |
| 73 |  | 指标项15：台账日志 | / | / | 提供AI辅助的网格日志查看，以及重点人员和场所的巡查台账管理。台账统计分析功能和分类建立、配置、查询功能，使得用户能够高效地记录、分析和回顾工作日志，优化工作流程 |
| 74 |  | 指标项16：通讯录 | / | / | 用户可以轻松查找和查看同事的联系信息，同时维护和更新通讯录，确保信息的准确性和可用性。这有助于加强团队间的联系和协作。 |
| 75 | 统计分析 | 基础数据 | 区域统计 | / | 能够依据行政区域的层级划分，如省、市、区县等，对人口、房屋和企业进行详尽的统计分析。如本区域的实有人口数量或本区域的企业分布情况等，以图表等多种形式进行展现。这一功能为用户提供了一个宏观的视角，使得用户能够一目了然地观察和比较不同区域的基本情况，包括人口分布、房屋结构和企业分布等关键指标，从而为政策制定、资源规划和经济发展提供有力的数据支持。 |
| 76 |  |  | 详情统计 | / | 除了宏观的区域统计外，系统还提供了深入的详情统计功能，允许用户根据不同的人口类型（如户籍人口、流动人口）、房屋属性（如住宅、商业、工业用途）、企业类别（如规模、行业）进行细致的数据分析。这使得用户能够根据特定的需求，对特定群体或资源进行深入的了解和研究，为精准管理和决策提供详尽的数据依据。 |
| 77 |  |  | 其他维度统计 | / | 提供一个全方位的数据分析视角，系统还涵盖了数据来源、数据的最新更新时间等其他重要维度的统计功能，支持以趋势图、柱状图、饼状图等多种展现形式。这些功能帮助用户追踪数据的历史变化和最新动态，确保所依赖的数据具有高度的实时性和准确性。通过这些多维度的统计分析，用户可以更全面地理解数据的背景和上下文，从而做出更加明智和有效的决策。 |
| 78 |  | 治理活跃度 | 时间段统计 | / | 通过灵活的时间段统计功能，允许用户根据不同的时间尺度（如24小时、周、月、季度、年）来追踪和分析网格员的积分变化。这一功能不仅能够反映网格员在各个时间段的工作活跃度，还能有效衡量其绩效表现，从而为管理层提供决策支持，优化人力资源配置，并根据工作趋势调整激励措施。 |
| 79 |  |  | 工作量统计 | / | 系统提供的工作量统计功能使用户能够通过一系列关键指标，如事件上报量、事件办理量、学习时长、数据采集更新率等，全面衡量网格员的工作量和参与度。这些数据有助于评估网格员的工作投入和产出，确保工作分配的公平性，并为绩效评估提供量化依据，进一步促进网格员的工作积极性和效率。 |
| 80 |  |  | 其他维度统计 | / | 为了全面评估网格员的工作表现，系统还涵盖了办结率、满意率等其他维度的统计数据。这些多角度的统计指标帮助用户深入了解网格员的工作质量和服务效果，识别服务中的强项和弱点，从而采取针对性的改进措施，提升整体服务水平。 |
| 81 |  |  | 排名查询 | / | 系统设计的排名查询功能旨在激励网格员的工作积极性，通过支持对同级别网格员的统计结果进行排名，鼓励健康的竞争和相互学习。此外，下级排名查询功能的加入，不仅增加了透明度，还有助于网格员明确自身在团队中的位置，激发他们不断进步，追求卓越。 |
| 82 |  | 网格事件 | 发生时间统计 | / | 通过发生时间统计功能，用户可以依据具体的时间节点，如特定日期、时间段或连续的时序，对事件数据进行细致的统计。这项功能不仅助力用户追踪事件的发展趋势，还能揭示事件分布的周期性和突发性模式，为预测未来事件走向和制定相应策略提供数据支撑。 |
| 83 |  |  | 类型统计 | / | 为用户提供了详尽的事件类型统计工具，允许从宏观到微观的不同层级——大类、小类、细类，如矛盾纠纷大类，到邻里纠纷小类，再细化到用水排水通行通风采光细类等，对事件进行分类统计。这种多维度的分类方法使得用户能够针对特定类型的事件进行深入分析，为事件的精准管理和预防措施的制定提供坚实的数据基础。 |
| 84 |  |  | 其他维度统计 | / | 进一步深化事件分析的广度与深度，系统还涵盖了上报渠道、办理部门、办理层级等其他关键维度的统计功能。这些统计功能帮助用户全面了解事件从上报、流转到办结的全流程，评估不同部门和层级在事件处理中效能。通过这些数据，优化事件处理机制，提升整体的事件响应速度和服务质量。 |
| 85 |  | 事件质量 | / | / | 系统将按照区县等不同层级和时间维度，对网格员上报的事件进行细致的分析和评估。通过设定的质量指标，如事件描述的清晰度、信息的完整性、附件的质量以及事件处理的及时性等，系统能够识别出哪些区县的网格员在上报事件时存在质量较差的情况。具体来说，系统会统计出在特定时间段内，哪些区县的事件因描述不详细、信息不准确、缺乏必要附件或处理延迟等原因被标记为质量差。此外，系统还会指出这些质量差的问题主要集中在哪些方面，例如是否是信息收集不全面、分类错误或是响应不够迅速。这样的统计分析结果将为管理人员提供明确的方向，以便他们能够针对这些特定问题区域和问题点，采取有效的改进措施，如加强网格员的培训、优化上报流程或提供更清晰的指导方针，从而提高整个网格化管理体系的事件处理质量。 |
| 86 | 运行保障后台 | 系统功能配置 | 文件学习配置 | / | 文件学习配置功能使用户能够轻松上传重要的学习文件至系统，供所有用户访问和学习。此外，系统还支持对已上传文件的删除操作，确保信息的时效性和准确性。用户可以通过这一功能，快速更新学习资料，保持文件的实时性和相关性。 |
| 87 |  |  | 视频学习配置 | / | 视频学习配置为用户提供了一个强大的视频资源管理平台。用户不仅可以上传培训视频，还可以进行视频内容的编辑，以及对不再需要的视频资源进行删除。这一功能不仅丰富了学习形式，也提高了学习资源的实用性和互动性。 |
| 88 |  |  | 案例学习配置 | / | 案例学习配置允许用户上传实际案例文档，供其他用户研究和讨论。用户同样可以对案例文件进行编辑和删除，以维护案例库的质量和完整性。通过案例学习，用户能够获得实践经验的分享，促进知识的深入理解和应用。 |
| 89 |  |  | 规章制度配置 | / | 规章制度配置功能使用户能够上传、更新和维护组织内部的规章制度文件。用户可以轻松删除过时的文件，并上传新的版本，确保所有用户都能访问到最新的政策和规定。这一功能对于保持组织政策的透明度和一致性至关重要，有助于提升管理效率和合规性。 |
| 90 |  |  | 基础信息采集权限配置 | 新增权限配置 | 支持管理人员设置权限组、角色组和具体权限，包括：新增权限、新增角色、列表查看等。 |
| 91 |  |  |  | 编辑权限配置 | 支持管理人员设置权限组、角色组和具体权限，包括：权限编辑、角色编辑、列表查看等。 |
| 92 |  |  |  | 删除权限配置 | 支持管理人员设置权限组、角色组和具体权限，包括：删除权限、删除角色、列表查看等。 |
| 93 |  |  |  | 暂存权限配置 | 支持管理人员设置暂存权限组或暂存权限角色、列表查看等。 |
| 94 |  |  | 其他功能配置 | / | 系统具备高度的可配置性，允许用户根据自身的具体需求和工作流程，对系统内的各项功能、操作流程、界面布局、权限设置等进行个性化的自定义设置，以实现更高效、更贴合实际工作场景的系统应用体验。通过这种灵活的自定义配置，用户能够优化操作流程，提升工作效率，确保系统功能最大化地服务于实际业务需求。 |
| 95 |  | 用户管理配置 | / | / | 通过用户管理对用户属性进行登记，为整个业务系统形成并维护一个统一的用户数据库。每个用户可以对自己的自己账号的信息，包括姓名，密码等进行修改。 |
| 96 |  | 权限配置管理 | / | / | 设置权限组、角色组和具体权限，包括：列表查看、设置权限（列表）、新增权限、修改权限、删除权限、权限组管理（新增）、编辑权限组、删除权限组、角色组管理（新增）、编辑角色组、删除角色组。 |
| 97 |  | 巡查项配置管理 | / | / | 巡查项配置管理功能用于定制和优化巡查任务的各项配置。通过这个功能，管理人员可以详细定义巡查项的具体内容，包括巡查的频次、范围、关键点以及所需遵循的标准和流程。此外，系统支持对巡查项进行增删改查操作，确保巡查任务能够根据实际工作需求灵活调整。这一模块的引入，使得巡查工作更加规范化和系统化，有助于提升巡查效率和质量，确保各项巡查任务能够全面、准确地执行。 |
| 98 |  | 网格编辑配置管理 | / | / | 网格编辑配置管理功能是网格化管理中的核心环节，它允许管理人员接入统一用户和统一网格编码，实现对网格信息的精确控制。该功能支持在线绘制和编辑网格，包括节点的添加、删除、移动和扑捉，使得网格划分更加直观和灵活。此外，系统还支持批量导入网格数据，以及在线审核网格信息，确保网格数据的准确性和及时更新。通过分级授权管理，不同层级的管理人员可以根据自己的权限对网格信息进行相应的编辑和配置，从而提高了网格管理的效率和精确度。 |

- （三）网格化服务管理驾驶舱

| 编号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 四级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德市级网格化服务管理驾驶舱 | 网格GIS展示 | 网格信息展示 | / | 此功能通过集成统一地图服务，为用户提供了一个清晰的网格边界视图，能够在地图上直观地展示各个网格的地理位置和范围。同时，该模块还涵盖了网格内的关键人力资源信息，包括网格长、网格员、网格指导员以及微网格员等，用户可以通过点击地图上的相应网格，查看这些人员的详细信息，如姓名、联系方式、负责区域等。这种信息的可视化展示有助于提高网格管理的透明度和效率。 |
| 2 |  |  | 网格统计展示 | / | 网格统计展示功能为用户提供了一个全面的网格数量统计，包括区县总数、乡镇街道总数、村社区总数、网格数、微网格数等关键数据。用户可以根据自己的管理权限，按照行政层级进行层层钻取，获取更细致的统计信息。这种统计信息的展示不仅有助于了解整体的网格布局，还便于进行资源分配和优化管理策略。 |
| 3 |  |  | 网格的党组织、党员信息展示 | / | 为了加强党的基层组织建设，此功能专门提供了网格内党组织和党员信息的展示。用户可以查看党支部、党小组、党员干部以及退休党员的数量，并根据管理需要，按照县（市、区）、乡镇街道、村社区、网格等不同层级进行层层钻取，获取详细信息。这种信息展示有助于推动党建工作与网格化管理的深度融合，提升党组织在基层治理中的作用。 |
| 4 |  | 网格员轨迹查询 | 网格员实时定位 | / | 此子模块提供在线网格员（巡防网格员）的实时定位信息展示。通过这个功能，管理人员可以直观地在地图上看到每个在线网格员的当前位置。这对于确保网格员在岗、及时响应突发事件以及优化网格员的调度和资源分配具有重要意义。实时定位功能依赖于网格员移动设备上的GPS或其他定位服务，确保信息的准确性和实时性。 |
| 5 |  |  | 网格员轨迹查看 | / | 允许管理人员查询、查看和回放网格员每日的工作轨迹。通过轨迹数据，管理人员可以评估网格员的工作路线效率、覆盖范围以及工作频率。此功能对于分析网格员的工作模式、识别潜在的工作盲点或效率问题以及提供针对性的培训和指导非常有帮助。轨迹查看支持历史数据的调取，使管理人员能够根据过去的工作表现进行趋势分析和预测。 |
| 6 |  | 事件统计GIS展示 | 综合分析展示 | / | 综合分析展示功能为用户提供了一个强大的数据可视化平台，允许用户根据自定义的时间范围（默认设置为当月）进行查询。该功能不仅综合展示了事件的增长数量，还涵盖了事件的办理数量和办结数量，提供了事件办结率的直观展示。此外，系统特别强调了对当天最新事件、紧急事件以及超期未办理事件的展示，确保用户能够迅速掌握最新动态并及时响应。 |
| 7 |  |  | 矛盾纠纷专项分析展示 | / | 支持时间自定义查询，对辖区内矛盾纠纷进行专项分析，分层分类研判分析，及时发现苗头隐患，加强对重点领域风险传导链条的梳理和主要风险指标的监测，实现精确预测、精准预警、精密预防。 |
| 8 |  |  | 办结分析展示 | / | 办结分析展示功能使用户能够根据自定义时间段（默认设置为月）对辖区内的事件办结情况进行深入分析。该功能通过统计分析，清晰地展示了辖区内各区域的事件办结数量，并展示这些区域事件数量在总事件数量中的占比。这种分析有助于识别事件处理效率高的区域和需要改进的区域，从而优化资源分配和提升整体的事件处理能力。 |
| 9 |  |  | 新增趋势分析展示 | / | 新增趋势分析展示功能支持用户自定义时间（默认设置为月）查询，对辖区内事件的新增数量进行详尽的统计。系统通过折线图的形式，直观地展示了事件新增的趋势，使用户能够追踪事件增长的动态变化。这种趋势分析对于预测未来事件的增长模式、调整策略和资源规划至关重要，有助于提前准备和应对可能的挑战。 |
| 10 |  |  | 等级分析展示 | / | 等级分析展示功能为管理人员提供了一个细致的视角，用以观察和分析辖区内新增事件的严重性。通过支持用户自定义时间范围（默认设置为月）的查询，该功能能够根据事件的紧急程度和重要性，将事件分为一级至五级，并进行详尽的统计分析。这样的分级统计不仅有助于快速识别高优先级事件，确保关键问题能够得到及时处理，同时也为资源分配和策略制定提供了数据支持，增强了事件响应的针对性和有效性。 |
| 11 |  |  | 流转分析展示 | / | 流转分析展示功能专注于对事件处理流程的效率和效果进行深入分析。用户可以自定义时间范围（默认设置为月），系统便能够对事件的流转数量、办结率以及按期办结率等关键指标进行综合分析和展示。这一功能的引入使得管理人员能够清晰地掌握事件处理的动态，识别流程中的瓶颈和延误点，从而对流程进行优化，提高事件处理的整体效率和质量。 |
| 12 |  |  | 类型分析展示 | 安全隐患 | 安全隐患事件类型的分析展示功能支持通过自定义时间段进行筛选，将安全隐患事件细分并统计，按照风险等级、发生频率等指标进行排名，直观呈现最常发生的安全隐患类别，并通过趋势图展示其变化趋势，为预防和减少安全事故提供数据支持。 |
| 13 |  |  |  | 城乡整治 | 城乡整治事件类型分析展示功能同样支持用户根据时间自定义筛选条件，对城乡环境治理事件进行分类汇总，并以图表形式直观展现各类整治事件的数量和排名，揭示城乡管理中的突出问题和整治效果。 |
| 14 |  |  |  | 社情民意 | 社情民意事件类型分析展示功能也支持用户根据特定时间段，对民众反馈和意见进行归类和分析，通过数据可视化展现不同类别的民意关注点，如环境保护、教育资源等，并分析其不同时间段的变化趋势，帮助政府及时把握民意动态，提升公共服务和社会管理水平。 |
| 15 |  |  | 部门事件处理分析展示 | / | 部门事件处理分析展示功能通过对辖区内各个部门的事件办理量、办结率、回退率、关闭率以及平均办理时间等关键指标的深入分析，揭示了不同部门在事件处理中的表现和效率。此功能支持用户自定义时间范围（默认设置为月）查询，使得分析更加灵活和精准。通过这种分析，管理人员能够识别出表现优异的部门以及需要改进的部门，进而采取相应措施优化事件处理流程，提升整体服务效能。 |
| 16 |  |  | 定性分析展示 | 事务处置 | 事务处置分析展示支持用户根据自定义时间范围查看、筛选事务处置各类型的事件数量情况，并以图表形式直观展现并进行排名，帮助用户快速了解常规事件的处理情况和趋势，从而优化资源分配和提高处理效率。 |
| 17 |  |  |  | 重大紧急 | 重大紧急分析展示支持用户在设定的时间段内识别和分析标记为重大紧急的事件，通过图表展示这些事件的数量和紧急程度排名，确保决策者可以迅速识别需要立即响应的事件，及时采取行动以减轻可能的影响。 |
| 18 |  |  |  | 风险隐患 | 风险隐患分析帮助用户在设定的时间范围内对潜在的风险隐患事件进行统计和分析，系统将展示这些事件的分布和排名，使用图表直观呈现，以便管理人员能够及时处置，消除风险隐患。 |
| 19 |  |  |  | 复杂问题 | 复杂问题是指那些需要跨多个部门协作解决的事件。用户自定义时间段后，系统将通过图表展示这些事件的数量及排名，使用户能够识别出需要重点关注和协调解决的事件，从而更加高效地推动问题的解决进程。 |
| 20 |  |  | 质量分析展示 | / | 质量分析展示功能专注于对网格员报送的事件质量进行深入分析。通过自定义时间范围（默认设置为月）的查询，系统能够汇总并分析辖区内网格员上报的事件质量情况，包括事件描述的准确性、信息的完整性和上报的及时性。帮助管理人员发现质量问题的根源，提升事件报告的准确性和可靠性，确保事件处理的质量。 |
| 21 |  |  | 评价分析展示 | / | 评价分析展示功能为用户提供了一个综合评价事件处理效果的工具。支持用户自定义时间范围查询（默认设置为月），系统将汇总并分析事件的业务数据和评价数据，包括办结数、平均满意度和评价等级（如五星到一星）。通过这种综合分析，管理人员可以全面了解事件处理的满意度和效率，识别服务中的强项和弱项。 |
| 22 |  | 基础公共数据 GIS 展示分析 | 实有人口 | / | 实有人口模块为用户提供了一个全面的人口统计分析工具。能够提供包括实有人口、户籍人员、流动人员、境外人员等在内的人口总数和本月新增数的详尽数据，为人口管理提供宏观视角。其次，男女分布分析通过可视化图表清晰展示性别比例，帮助管理者了解人口性别结构。进一步通过年龄层级分析通过数据展示，揭示不同年龄段人口的分布情况，为制定针对性政策提供依据。 |
| 23 |  |  | 依靠对象 | / | 依靠对象模块专注于为特定群体提供细致的数据分析和展示。不仅在GIS地图上以网格为单位展示统计数据，还允许用户查看每个网格内具体人员的信息及联系方式，增强了服务的针对性和有效性。此外，依靠对象类型分布图功能允许用户根据特定类型在GIS地图上直观地查看分布情况，使得资源分配和支持措施更加精准。 |
| 24 |  |  | 关爱对象 | / | 关爱对象模块为用户提供了一个深入分析和展示特殊群体的窗口。在GIS地图上展示各网格的统计数据，并提供网格内具体人员的信息，为关爱对象的管理和服务提供数据支持。关爱对象类型分布图则允许用户根据不同类型的关爱对象，如残疾人、老年人等，在GIS地图上查看其分布情况，从而更好地规划服务资源和制定帮扶措施。这些分析工具共同提升了对特殊群体的关注和服务效率。 本模块中，权限的分配和展示遵循严格的层级和部门划分原则，以实现精细化的访问控制。具体来说，不同部门的员工和各级社会治安综合治理中心的管理人员将根据其职责和工作需求，被赋予相应的权限集，确保用户只能访问其工作范围内的资源和信息。 |
| 25 |  |  | 关爱人员 | / | 关爱人员模块能通过GIS地图在网格层级上直观地展示关爱人员的统计数据，同时，用户可以进一步查看每个网格内具体人员的信息情况，包括他们的分布、数量和特征。这种细致的视图有助于管理者快速把握关爱人员的整体状况，并对资源和服务进行有效分配。此外，关爱人员类型分布图允许用户根据不同的分类标准（如孤寡空巢老人、留守儿童、残疾人等）选择查看特定群体的地理分布，从而在GIS地图上清晰地展示这些群体的集中区域，为制定更加精准的关怀政策和措施提供数据支持。 本模块中，权限的分配和展示遵循严格的层级和部门划分原则，以实现精细化的访问控制。具体来说，不同部门的员工和各级社会治安综合治理中心的管理人员将根据其职责和工作需求，被赋予相应的权限集，确保用户只能访问其工作范围内的资源和信息。 |
| 26 |  |  | 实有房屋 | / | 实有房屋模块不仅展示了实有房屋、出租房、非出租房、危旧房屋等各类房屋资源的总数和本月新增数，还通过数据可视化工具，使得管理者能够一目了然地了解房屋资源的总体情况和动态变化。这些分析结果对于房屋资源的规划、管理和优化配置至关重要，同时也为相关政策的制定提供了可靠的数据依据。 |
| 27 |  |  | 重点场所 | / | 重点场所模块涵盖了重点场所的数量、本月新增数等关键指标，并通过数据展示，使得管理者能够及时了解重点场所的分布和变化情况。这些信息对于确保公共安全、优化资源配置和提高应急响应能力具有重要意义。通过对重点场所的深入分析，管理者可以更加精确地制定监管措施和应急预案，从而提升整体的管理效率和服务质量。 |
| 28 |  | 绩效评估 | 区县治理活跃度综合展示 | / | 区县治理活跃度综合展示功能为用户提供了一个宏观的视角，通过综合考量全市十个区县市的网格治理情况，本功能按照区县市的网格员积分统计总分与实有人口数量进行加权计算，得出各区县市的活跃度分值。这一分值直观地反映了各区县市在网格治理方面的积极参与程度和治理效能。系统根据活跃度分值，配以评价等级（五星至一星），为用户提供了一个清晰、直观的展示界面，使得优秀治理区域的成就得以突出展示，同时激励其他区域积极提升治理水平。 |
| 29 |  |  | 巡查工作完成率 | / | 巡查工作完成率功能为用户提供了对网格员巡查任务执行情况的深入分析。首先，系统按照网格巡查任务设定的每周一次的频率，支持用户自定义时间范围查询，汇总并展示辖区内网格员的巡查情况。这一功能不仅支持对巡查工作的总体分析，还支持细致查看每位网格员的工作完成情况。此外，系统还针对重点场所的巡查任务，设定了每月一次的频率，通过自定义时间查询，汇总网格员对重点场所的巡查情况，进一步分析并展示工作完成情况，确保巡查工作的全面性和细致性。 |
| 30 |  |  | 走访工作完成率 | / | 走访工作完成率功能专注于分析网格员对关爱对象和关爱人群的走访任务执行情况。对于关爱对象的走访任务，系统按照每月一次的频率，支持用户自定义时间范围查询，汇总并展示网格员对关爱对象的走访情况，确保对关爱对象的关怀和支持措施得到有效执行。同样，对于关爱人群的走访任务，系统也提供了每月一次的频率设置，通过自定义时间查询，实现对网格员关爱人群走访工作的全面分析展示，以确保关爱工作的质量与效果。这些功能的实现，不仅提升了网格化管理的温度，也增强了社区服务的精准性和实效性。 |
| 31 |  |  | 服务工作分析 | / | 服务工作分析展示功能为用户提供了一个全面评估网格员为民代办服务成效的工具。该功能支持用户根据自定义时间范围进行查询，汇总并分析网格员在提供服务过程中的表现和成效。通过这一功能，用户不仅能够获得服务工作的宏观概览，还能查看具体的网格员服务案例，细致查看服务的执行细节和居民反馈。这种深入的分析有助于识别服务中的优秀实践和潜在不足，从而优化服务流程，提升服务质量。 |
| 32 |  |  | 宣传工作分析 | / | 宣传工作分析展示功能专注于评估网格员在宣传工作中的表现。通过汇总服务次数、宣传类型、宣传覆盖人数等关键数据，用户可以自定义时间范围进行查询，获得宣传工作的全面分析。使用户能够从宏观层面了解宣传效果，同时深入到每一次具体的宣传活动，评估宣传策略的有效性和网格员的执行能力。这种分析对于制定更加精准的宣传计划和提升居民对政策及服务的知晓率具有重要意义。 |
| 33 |  |  | 网格事件综合分析 | / | 综合分析展示事件的上报数量、办结数量以及内容质量等关键指标，同时支持用户根据自定义时间范围进行查询，确保能够精确掌握下辖区域内网格员的工作动态和事件处理效率。 |
| 34 |  |  | 网格员在线在岗统计 | / | 网格员在线在岗统计功能通过分析网格员的在线率、巡查时长和巡查里程，用户可以自定义时间范围进行查询，查看网格员在岗工作的详细报告。这一功能不仅支持对工作表现的宏观分析，还支持查看具体网格员的工作细节，从而实现对网格员工作状态的全面掌握。通过这种细致的分析，管理层可以及时调整工作安排，优化资源配置，确保网格化服务管理的高效运行。 |
| 35 | 区（县、市）级网格化服务管理驾驶舱 |  | / | / | 实现在一张屏幕上对所负责区域的全面监控和管理，使得管理人员能够快速把握区域运行的整体状态，有效进行决策指挥。 地图默认展示该区（县、市）的中心位置，支持按照乡镇街道、社区居委会、网格、建筑物逐级下钻。 提供该辖区（县、市）范围内全局数据统计、包括网格GIS展示、网格员轨迹查询、事件统计GIS展示、基础公共数据GIS展示、绩效评估等功能。 |
| 36 | 乡镇（街道）级网格化服务管理驾驶舱 |  | / | / | 通过一张屏幕集中展示辖区内的关键信息并进行统计与分析。这为用户提供了一个直观、全面的视图，以便快速把握辖区内的总体情况和管理效能。 地图默认展示该乡镇街道的中心位置，支持按照社区居委会、网格、建筑物逐级下钻。 提供该辖乡镇（街道）范围内全局数据统计、包括网格GIS展示、网格员轨迹查询、事件统计GIS展示、基础公共数据GIS展示、绩效评估等功能。 |
| 37 | 村（社区）级网格化服务管理驾驶舱 |  | / | / | 一张屏展示所负责村（社区）辖区的相关信息统计分析展示，以便快速把握辖区的运行状况和居民需求，从而有效提升决策效率和服务质量。 地图默认展示该村社的中心位置，支持按照网格、建筑物逐级下钻。 提供该辖村（社区）范围内全局数据统计、包括网格GIS展示、网格员轨迹查询、事件统计GIS展示、基础公共数据GIS展示、绩效评估等功能。 |

- （四）AI网格员

| 编号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 四级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能事件上报 | OCR图像识别 | / | / | OCR图像识别功能使系统能够识别和提取证件照片中的信息。网格员拍摄身份证等证件照片后，系统利用光学字符识别技术自动识别并提取证件上的文字信息。这不仅减少了手动输入的工作量，还提高了信息录入的准确性和速度。OCR技术的应用在简化用户操作的同时，也为信息的电子化管理和安全存储提供了技术支持。 |
| 2 |  | 事件识别与分类 | / | / | 事件识别与分类功能是模型应用的最终目标。在这个环节，经过预训练和微调的模型能够从网格员上报的信息中自动识别出特定的事件，并将这些事件按照预定义的类别进行分类。这一功能对于快速响应和处理各种事件至关重要，它可以帮助管理人员迅速识别问题、评估风险并采取相应的措施。事件识别与分类的准确性直接影响到决策的质量和效率。 |
| 3 |  | 指标项17：事件语义纠错与矫正 | / | / | 在自动文本生成或自然语言理解的过程中，可能会由于语言的复杂性或模型的局限性而产生语法错误或语义上的偏差。为此，系统内置了语义纠错与矫正功能，它通过监测和分析生成文本的语义连贯性和逻辑一致性，自动识别并纠正潜在的错误。这项技术运用了机器学习算法，能够随着时间的推移不断优化其准确性。通过这种方式，系统能够生成更加流畅、准确、符合逻辑的文本，从而提高信息传递的质量和效率，确保文本输出的专业性和可靠性。这对于提升用户体验、增强信息的可信度具有重要意义。 |
| 4 | 智能查找 | 语音交互 | / | / | 网格员可以通过语音输入直接向系统询问特定信息，例如询问辖区内的特定人群数量或特定事件的统计数据。系统将识别语音指令，理解其背后的查询意图，并迅速提供准确的数据反馈。这种交互方式不仅方便快捷，还特别适合在户外或移动环境中工作的网格员。 |
| 5 |  | 数据库查询 | / | / | 数据库查询功能是系统回答用户问题的关键环节。系统根据问题理解环节得到的语义信息，高效地在内置数据库中检索和筛选，寻找与问题相关的信息。这一功能保证了答案的相关性和准确性，确保用户能够获得最符合其需求的信息。数据库的广泛性和深度也是该功能有效性的重要因素。 |
| 6 |  | 答案生成 | / | / | 答案生成功能整合了前面几个步骤的成果，根据数据库查询得到的信息，结合问题理解的结果，生成准确、明了的答案。系统将信息编织成易于理解的文本，同时确保答案的逻辑性和可读性。这一功能体现了系统的高度智能化和自动化，为用户提供了一个高效的问题解答服务。 |
| 7 | 智能问答 | 指标项18：问答意图识别 | / | / | 对用户输入的问题进行深入分析和理解。系统通过解析问题的关键词、语境和语义结构，准确地把握用户的需求和意图。这一功能不仅提高了问题处理的准确性，还使得系统能够更好地与用户进行交流，即便面对复杂或模糊的提问，也能够提供恰当的反馈。 |
| 8 |  | 文本信息分析 | / | / | 在处理网格员的查询时，文本分析功能能够识别出与政策文件相关的专业术语和具体问题，确保AI提供的答案与用户的查询紧密相关。例如，如果网格员询问关于特定人群的社会福利政策，文本分析将识别出“社会福利”、“政策”等关键词，并结合最新的政策内容，为用户提供详细且准确的解答。 |
| 9 |  | 智能推荐 | / | / | AI智能查找不仅仅是简单的关键词搜索，它还能够理解查询的上下文，提供更为智能的推荐和相关性更强的信息。例如，当网格员询问关于某个特定事件的信息时，系统不仅会提供该事件的基本信息，还可能推荐相关的预防措施、历史案例或相关政策，从而帮助网格员更全面地理解情况并做出决策。 |
| 10 | 智能日志 | 实时数据收集 | / | / | AI智能日志系统能够自动收集网格员的工作数据。这包括但不限于事件上报、巡查轨迹、走访记录、服务活动和宣传活动等。系统将这些分散的数据点整合起来，形成一个全面的工作记录，减少了网格员手动输入信息的时间和努力。 |
| 11 |  | 指标项19：日志生成与优化 | / | / | AI能够理解工作数据的上下文和含义，自动生成结构化的日志条目。这些日志不仅包括基本的事实记录，还能根据工作的重要性和紧急程度进行编写，如特殊人群走访或突发应急事件会被专项列出来描述。此外，系统能够学习和适应网格员的工作模式，不断优化日志生成的准确性和相关性。 |
| 12 |  | 日志审核 | / | / | 智能日志系统还具备日志审核功能，能够对自动生成的日志进行质量检查，确保所有记录的准确性和完整性。系统可以识别出潜在的数据不一致性或遗漏，并提示网格员进行确认或补充。这种审核机制不仅提高了日志的质量，还增强了数据的可靠性，为后续的数据分析和决策提供了坚实的基础。 |
| 13 | 事件质量智能分析 | 多维度质量评估 | / | / | 事件质量智能分析不仅仅局限于报告的字数和是否包含图片，它还扩展到更细致的质量评估标准。这包括评估报告的语言表达清晰度、信息的完整性、数据的准确性以及是否遵循了特定的报告格式和指南。通过这种多维度的评估，系统能够提供更全面的报告质量反馈。 |
| 14 |  | 指标项20：事件相似度计算 | / | / | 通过分析和比较两个文本集合中的语言模式、上下文含义和语义结构，计算它们之间的相似度。这种计算不仅依赖于单词的表面匹配，还深入理解词汇的内涵和上下文的相关性。通过这种方法，大模型能够有效地区分文本之间的细微差别，并识别它们在语义层面的相似性或差异。这对于文本比较、内容推荐、信息检索等应用场景至关重要，能够确保用户获得更加精准和相关的信息。 |
| 15 |  | 事件优化反馈 | / | / | 事件质量智能分析提供实时反馈机制，使得网格员在上报事件后，如事件重复上报或无效事件上报则会进行提醒，这种即时反馈有助于网格员及时调整和优化报告内容。同时，系统还会在PC端根据历史数据分析网格员的事件上报质量情况进行汇总统计，以促进网格员的持续学习和成长。 |
| 16 | 智能报告 | 定制化报告生成 | / | / | 智能报告系统允许管理人员根据实际需要定制报告的内容和格式。用户可以选择不同的报告模板，自定义报告周期（如每月、每季度或每年），以及报告中包含的关键指标和数据维度。这种灵活性使得报告能够更好地满足不同层级和部门的特定需求，提供更加精准的数据支持。 |
| 17 |  | 指标项21：个性化报告摘要 | / | / | 为了满足不同管理人员的具体需求，AI智能报告系统提供个性化报告摘要功能。系统可以根据每个管理人员的职责范围、关注点和历史查询习惯，自动生成定制化的报告摘要，突出显示最相关的数据和分析结果。这样，管理人员可以快速获取与其工作最直接相关的信息，提高决策效率。同时，这种个性化的服务也使得报告更加贴合用户的实际工作流程，增强了报告的实用性和价值。 |
| 18 | 平安智能宣传 | 宣传文本解析 | / | / | 大模型宣传文本解析功能能够理解用户输入的文本或上传的文件所表达的语义和上下文关系，能够自动提取文本的关键信息，生成精炼的标题和摘要，还能够准确传达文本中的主题。此外，该功能还能够智能推荐与文本内容相匹配的主题模板（如消防宣传类的文案自动搭配消防相关模板，反诈宣传类的自动搭配公安反诈的模板等） |
| 19 |  | 宣传视频生成 | / | / | 本功能提供了一个高度灵活的视频制作平台，系统在识别文本内容后会生成完整的宣传文案，同时会自动填充字幕、图片和视频片段，以及添加语音旁白或背景音乐，使得视频内容更加丰富和生动。 |
| 20 |  | 视频修改、审核 | / | / | 系统还提供了视频修改和审核的功能。用户可以对已生成的视频内容进行微调，比如调整文案内容、字幕的字体、颜色和位置，或者编辑视频片段的顺序等。审核功能权限仅给到管理人员，确保视频内容符合发布标准和精神主旨，保障视频宣传的质量。 |
| 21 |  | 视频下载、一键转发 | / | / | 审核通过的视频作品可以通过系统直接下载到本地设备，支持多种视频格式，满足不同播放平台的需求。同时也可以通过线上进行一键转发至APP移动端的视频学习模块中，网格员根据不同宣传类型进行查看、学习及宣传。 |
| 22 | 数字人导览 | 播报文本生成 |  |  | 通过AI能力来识别、提取大屏上展示的数据，搜集关键信息点，并按照清晰的逻辑把大屏上展示的内容编写成报告的形式，不仅便于用户理解，还能快速传达数据的趋势变化。 |
| 23 |  | TTS语音实时播报 |  |  | TTS语音实时播报功能使AI数字人能够将文本报告流畅地朗读出来。这项技术利用先进的语音合成引擎，为用户提供接近真人的听觉体验。用户不仅可以听到数据播报，还能通过语音询问大屏相关数据，数字人将解答关于大屏数据的各种疑问。 |

- （五）政务智能体

| 编号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 四级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI政务智能体 | 智能体编排 | 逻辑设计 | 主流程链 | 这一功能定义了智能体执行任务时遵循的核心步骤和顺序。通过主流程链，可以确保每个任务都按照既定的逻辑和流程顺序进行，从而保障任务执行的连贯性和效率。 |
| 2 |  |  |  | 分支链 | 分支链允许根据不同的条件和场景设计任务的不同分支。这种灵活性是应对复杂业务逻辑的关键，使得智能体能够根据特定情境做出适应性调整 |
| 3 |  |  |  | 简易与流式编排 | 有两种智能体编排模式可供选择：简易编排，指直接通过一组提示词进行编排；工作流式编排，指提供一个可视化编辑器，使用户能够以图形化的方式设计和修改复杂智能体。 |
| 4 |  |  |  | 可视化编排界面 | 该界面不仅可视化了整个编排过程，还允许用户根据个人喜好和品牌需求，修改界面中的logo、色调等视觉元素，增强了用户界面的个性化和专业性。 |
| 5 |  |  |  | 智能体模拟测试 | 编排过程中，用户可以利用模拟测试功能，随时进行对话效果的模拟和测试。这有助于对智能体进行调优，确保其表现符合预期。此外，编辑过程中的成果可以方便地保存和发布。 |
| 7 |  |  | 任务调度与资源分配 | 任务调度 | 任务调度功能是智能体管理系统中的中枢，负责对所有任务进行合理规划和分配。它确保任务能够均匀地分布在可用资源上，防止任何单一资源因任务过载而发生瓶颈或故障。通过智能的任务调度，系统可以优化任务执行的顺序和时间，实现负载均衡，从而提高整体的工作效率和响应速度。此外，任务调度还涉及到优先级管理，确保关键任务能够优先得到处理。 |
| 8 |  |  |  | 资源分配 | 资源分配功能根据任务的具体需求，动态地分配计算资源，如CPU、内存、存储和网络带宽等。这种动态分配机制能够根据任务的实时需求和资源的可用性进行调整，以最大化资源的利用率和系统的吞吐量。资源分配的目标是确保每个任务都能获得所需的资源量，同时避免资源浪费和闲置。通过精细的资源管理，系统能够适应不同任务的波动和变化，保持高效和稳定的运行状态。 |
| 9 |  |  | 实时监控与调整 | 实时监控 | 此功能负责对智能体的运行状态进行持续的观察和分析。它能够捕捉到智能体在执行任务时的各种性能指标和行为模式，确保对任何异常状况或潜在问题都能迅速做出反应。实时监控的目的是确保智能体的操作透明，并且能够在问题影响到整体系统之前得到解决。 |
| 10 |  |  |  | 动态调整 | 基于实时监控所收集的数据，动态调整功能对智能体的行为和配置进行即时优化。这包括根据监控到的系统性能和外部环境变化，自动调整智能体的策略和参数，以保持最佳的运行效率和稳定性。动态调整的实施，使智能体能够自适应地响应不断变化的条件，从而提高整个系统的灵活性和可靠性 |
| 11 |  | 智能体管理 | 智能体基本信息管理 | / | 用户可以轻松修改智能体的名称以反映其功能或目的，或者在智能体不再符合需求时将其删除，释放系统资源。这一功能确保了智能体的个性化和系统的有效管理。 |
| 12 |  |  | 智能体推荐 | / | 基于用户与智能体的交互历史，系统利用推荐算法向用户展示可能感兴趣的智能体，增加用户粘性，提升智能体的使用率和个性化体验 |
| 13 |  |  | 智能体标签管理 | / | 用户可以为智能体创建和添加标签，这些标签有助于对智能体进行分类管理，用户可以通过标签快速筛选和查找具有特定属性或功能的智能体 |
| 14 |  |  | 智能体复制与存至本地 | / | 用户可以复制智能体以保留现有设置和配置的备份，或将智能体导出为DSL文件，这样可以在本地保存智能体的定义，并在需要时重新导入或共享。 |
| 15 |  |  | 智能体访问链接管理 | / | 用户可以控制智能体的公开访问权限，生成独特的URL或二维码，允许外部用户访问特定的智能体，这增加了智能体的可访问性和应用范围。 |
| 16 |  |  | 智能体API管理 | / | 用户可以生成和管理智能体的API访问凭据，包括密钥的生成、查看、禁用和启用，确保智能体的API接口安全性和授权访问。 |
| 17 |  |  | 智能体应用监控 | / | 用户可以在智能体管理页面实时监控智能体的应用情况，包括对话量、用户互动、资源消耗等关键性能指标，帮助用户了解智能体的使用情况和性能 |
| 18 |  |  | 智能体应用日志 | / | 系统会记录智能体的详细应用日志，包括每一次的调用状态和对话内容，用户可以在后台审查这些日志，用于问题分析、用户行为分析或智能体性能优化 |
| 19 |  | 提示词管理 | 提示词设计与优化 | 提示词设计 | 通过设计和优化提示词，引导大模型生成更准确和相关的输出。例如，设计具体的问题或指令来获取所需的信息。 |
| 20 |  |  |  | 提示词优化 | 根据任务需求和用户反馈，不断优化提示词，提高大模型的响应质量和一致性。 |
| 21 |  |  | 功能型提示词 | 接入外部url的提示词 | 大模型识别知识库中的外部链接，例如网页链接、小程序链接。在回答中触发地址跳转能力，用户可点击后向问答外部页面跳转 |
| 22 |  |  |  | 展示图片视频的提示词 | 大模型识别知识库中的媒资格式，例如图片、视频。在回答中直接展示图片或视频格式的内容，用户可点击后查看大图或进行视频播放 |
| 23 |  |  |  | 触发表单内容的提示词 | 可根据任务需求和用户反馈，预设一批表单类型的内容以及对应大模型调用的场景，用户可在问答中完成表单填写的动作，例如事件反馈表单 |
| 24 |  |  | 业务型提示词 | 针对视频模板的提示词 | 在平安宣传智能生产平台中，不同的视频模板对应了不同的内容格式要求，因此会使用大模型预设不同视频模板的内容格式提示词，便于用户管理和调整模板对文本内容的提取效果。 |
| 25 |  |  |  | 针对视频生产的提示词 | 在平安宣传智能生产平台中，需要对用户上传的文本、链接、文件进行内容提取，用户大模型可以对需要提取的重点内容进行控制 |
| 26 |  |  |  | 针对事件提取的提示词 | 由于前台需要进行网格员积分统计与排名，大模型可以根据统计与排名结果，输出结论性内容，用于描述不同维度下数据变动的情况。可以根据实际业务需要。修改提示词中不同总结维度和方向的描述与定义 |
| 27 |  |  |  | 针对智能日志的提示词 | 可以根据不同网格员的工作内容，调整大模型需要学习的日志范文，以及对大模型输出内容的框架、重点数据进行调整 |
| 28 |  |  | 提示词版本控制 | 版本管理 | 版本管理功能对智能体使用的提示词进行严格的版本控制，支持多个版本的并行开发和测试。这样不仅允许团队协作时的版本迭代，而且可以避免不稳定的更改影响到生产环境中的智能体。此功能是智能体持续集成和持续部署（CI/CD）流程的关键部分，确保了智能体在不同开发阶段的稳定性和一致性 |
| 29 |  |  |  | 变更追踪 | 变更追踪功能详细记录了提示词自创建以来的所有变更历史。这种记录对于追踪智能体的演进过程至关重要，它允许开发者快速定位到特定版本的提示词，便于进行问题回溯和版本比较。此外，变更追踪还支持智能体的可维护性和透明度，使团队成员能够理解每次更改的内容和原因，促进了团队间的沟通和协作 |
| 30 |  |  | 提示词库 | 提示词分类 | 此功能允许用户根据任务类型、应用场景、领域知识等不同维度对提示词进行分类管理。通过这种系统化的分类方法，用户可以快速定位和检索所需的提示词，从而提高工作效率。例如，在一个多智能体系统中，每个智能体可能承担不同的角色和任务，提示词分类管理使得为特定智能体配置相应提示词变得简单快捷。 |
| 31 |  |  |  | 提示词存档 | 提示词存档功能使用户能够保存常用或重要的提示词，构建起一个丰富的提示词库。这个提示词库不仅可以方便用户在不同场景下重复使用已有的提示词，还能实现知识与经验的共享。例如，在一个组织中，团队成员可以共享和利用这个提示词库来快速部署智能体，减少重复工作，提升团队协作效率 |
| 32 |  | 模型管理 | / | / | 模型管理功能是智能体平台的核心组成部分，它允许用户高效地管理平台接入的各种大型模型，并监控这些模型的资源消耗情况。该功能支持对智能体执行不同任务时所依赖的模型进行预设，如为推理任务配置推理模型、为语义嵌入任务配置embedding模型等，确保任务能够针对其需求匹配最合适的模型资源。通过模型管理，用户可以轻松实现模型的调度、监控和优化，从而提升整个智能体系统的运行效率和性能表现。此外，模型管理功能还提供了对模型版本和消耗的细致跟踪，使用户能够根据实时数据动态调整模型配置，确保系统稳定而高效地运行。 |
| 33 |  | 数据集管理 | 数据集设计 | 数据模型创建 | 涉及到精心设计数据集的结构，包括合理规划数据表、字段定义以及数据间的关系，确保数据模型能够满足当前和未来的业务需求，同时保持灵活性以适应变化。 |
| 34 |  |  |  | 数据加载 | 是将数据准确无误地导入数据库的过程，这一步骤至关重要，因为它直接关系到数据的初始质量和后续处理的准确性 |
| 35 |  |  | 数据库维护 | 性能监控 | 通过实时监控数据集的性能，可以快速发现并解决性能瓶颈，如查询响应时间长、数据写入瓶颈等，以确保数据操作的高效性 |
| 36 |  |  |  | 数据库重组 | 定期进行数据重组和优化，比如索引重建、分区调整等，以提高数据查询和更新的效率 |
| 37 |  |  |  | 安全性控制 | 实施包括访问权限管理、数据加密、安全审计在内的措施，以防止数据泄露和未授权访问 |
| 38 |  |  |  | 完整性控制 | 通过实施数据校验、事务管理等机制，确保数据的准确性和一致性，防止数据在传输或存储过程中损坏 |
| 39 |  |  | 数据库恢复 | 备份与恢复 | 通过定期备份数据集，建立一个可靠的数据恢复机制，以便在数据丢失或损坏时能够迅速恢复到正常状态 |
| 40 |  |  |  | 故障处理 | 建立快速响应的故障处理流程，包括故障检测、原因分析、紧急修复等，以最小化系统停机时间并保障业务连续性 |
| 41 |  | 个性化服务 | 集成第三方服务 | / | 智能体可以通过集成第三方服务来扩展其功能，例如接入在线地图服务提供地理位置信息，或者集成天气服务以获取实时气象数据。这种集成使得智能体在编排任务时能够提供更加丰富和动态的信息，增强用户体验，并为决策提供支持 |
| 42 |  |  | 账户管理 | / | 用户可以对自己的账户进行管理，包括密码更新、安全设置等，而管理员则拥有更广泛的权限，可以对团队内的所有账户进行管理。管理员可以执行创建新账户、删除旧账户、停用账户或修改账户权限等操作，确保团队协作的高效和有序 |

（六）大模型训练调试

| 编号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 四级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI模型调用 | / | / | / | 概述：这一部分是模型使用的基础，在使用AI网格员功能时涉及到基础数据资源的调用和持续的数据支撑，这些资源是模型运行和输出准确预测的前提（大语言模型训练语义数量、上下文的限制、生成速度都用Token表示，而token的调用量的大小会直接影响模型的效果），因此需要按年付费购买相应的服务，要100亿tokens / 年（约60亿汉字字符或单词调用），保障大模型精准输出。 |
| 2 | AI内容生产 | 语言模型优化 | 提示词工程 | / | 通过设计和优化提示词，可以引导模型生成更准确和相关的输出。提示词工程可以分为标准提示词、少量示例提示词（Few-shot）和思维链提示词（Chain-of-Thought, CoT）等。 |
| 3 |  |  | 检索增强生成 | / | RAG方法通过在生成文本前检索相关信息，提高模型的准确性和上下文理解能力。RAG可以分为朴素RAG、高级RAG和模块化RAG。 |
| 4 |  |  | 上下文处理 | / | 对模型输入进行预处理和后处理，以确保输入满足最大长度要求，并通过多次调用打破上下文窗口限制。 这些优化方法可以显著提升大模型在自然语言处理任务中的性能和效率 |
| 5 |  | 文本分类生成 | 预处理 | 文本清洗 | 去除无关字符、标点符号等，以减少噪声。 识别并处理特殊字符或编码问题。 |
| 6 |  |  |  | 分词 | 将文本分割成可处理的单元，如词语、短语或句子。 考虑语言特性，如中文分词。 |
| 7 |  |  |  | 标准化 | 将所有字符转换为小写，以消除大小写带来的差异。 词干提取或词形还原，统一词的不同形式。 |
| 8 |  |  | 特征提取 | 实体提取 | 下文感知实体提取：考虑词语在文本中的上下文关系，提高实体识别的准确性。 跨文档实体关联：识别跨多个文档的相同实体，实现知识链接。 实体属性识别：提取实体的属性信息，如地点的经纬度、组织的成立年份等。 |
| 9 |  |  |  | 向量转换 | 词嵌入技术：使用不同的词嵌入技术，如Word2Vec、GloVe等，以适应不同的应用场景。 上下文嵌入：利用BERT、ELMo等模型，根据上下文生成词语的动态向量表示。 句子和文档级嵌入：将整个句子或文档转换为向量，以捕获整体语义。 |
| 10 |  |  | 评估指标 | 准确率 | 准确率（Accuracy）是衡量分类模型性能的基本指标之一，它计算所有正确预测的样本占总样本的比例。 准确率提供了模型整体表现的直观理解，是评估模型好坏的初步指标。 |
| 11 |  |  |  | 召回率和精准度 | 召回率衡量模型对特定类别的识别能力。 精确度衡量模型预测为正类的样本中实际为正类的比例。 |
| 12 |  |  |  | F1分数 | F1分数是一种在机器学习中广泛使用的评估指标，它综合了精确度和召回率，以提供一个单一的度量来评价模型性能。 其中精确率是模型预测为正的样本中实际为正的比例，召回率是所有实际正样本中被模型预测为正的比例。 F1分数特别适用于处理不平衡数据集的情况，因为它不仅考虑了模型预测错误的数量，还考虑了错误的类型。当精确率和召回率都很高时，F1分数也会很高；如果其中一个很低而另一个很高，则F1分数会中等；如果两者都很低，则F1分数会很低。 F1分数的优点在于它提供了一个平衡的视角来看待模型性能，避免了单一指标可能带来的偏见。然而，F1分数也有一些局限性，例如它对极端值比较敏感，且在某些情况下可能无法准确反映模型的真正性能，特别是在正负样本分布极不均衡的情况下 。 在实际应用中，F1分数常常与混淆矩阵、ROC曲线和AUC值等其他评估指标一起使用，以全面评估模型的性能 。通过这种方式，F1分数帮助研究者和开发者理解模型在特定任务上的表现，并指导他们进行模型选择和优化。 |
| 13 |  | 视频合成引擎 | 视频编辑 | / | 非线性编辑：支持非线性编辑，允许用户自由地组织视频片段。 多轨编辑：提供多轨编辑功能，支持视频、音频、文字等不同轨道的编辑。 |
| 14 |  |  | 音频处理 | / | 音频同步：确保音频与视频的同步，处理音频的延迟或提前问题。 音频效果应用：提供音频效果，如混响、压缩、均衡等。 |
| 15 |  |  | 特效合成 | / | 三维特效集成：将三维动画和实际视频融合，创造逼真的视觉效果。 动态背景合成：将静态或动态背景与前景元素结合，增强视觉冲击力。 颜色校正和分级：调整视频颜色，实现一致的视觉风格和情感表达。 |
| 16 |  |  | 渲染 | / | 渲染功能是视频编辑软件中的核心环节，它负责将用户编辑完成的视频项目转换成一个完整的视频文件，以便进行分享、播放或进一步使用。该功能支持多种视频格式输出，以适应不同的播放需求。用户可以根据视频的用途和质量要求，调整分辨率、帧率、比特率等编码设置，同时对音频进行同步和压缩处理。渲染过程中，所有添加的视频片段、图像、文本、动画和过渡效果，以及应用的特效或滤镜，都会被合成并精确地应用到最终视频中。 |
| 17 |  | 大模型训练 | 监督学习 |  | 监督学习是一种机器学习范式，其中模型被训练以识别数据集中的模式，以便对新的、未见过的数据做出预测或决策。这种学习方式依赖于带有标签的训练数据，即每个训练样本都有一个正确的输出值或结果。模型通过比较其预测与实际标签来学习，并通过优化算法调整其参数以最小化预测误差。监督学习广泛应用于分类、回归、异常检测等领域。 |
| 18 |  |  | 无监督学习 |  | 无监督学习允许模型在没有明确指导的情况下探索和学习数据的结构。由于训练数据不包含标签，模型必须自行发现数据中的模式和关系。无监督学习通常用于数据压缩、聚类、密度估计、降维等任务。它帮助我们理解数据的内在特性和分布，以及发现数据中的隐藏结构。 |
| 19 |  |  | 多任务学习 |  | 多任务学习是一种机器学习技术，其中模型被设计为同时解决多个相关的学习任务。这种学习方式利用了任务之间的相关性，允许模型在一个任务上学到的知识来提高在其他任务上的性能。多任务学习可以提高模型的泛化能力，减少过拟合，并在训练数据有限的情况下特别有效。 |
| 20 |  |  | 交互式学习 |  | 交互式学习是一种机器学习范式，其中模型的训练过程涉及到与人类用户的实时交互。用户可以提供反馈来指导模型的学习，使模型能够更准确地理解复杂的任务或概念。这种学习方式特别适用于那些需要人类专业知识或直觉的任务，如图像标注、自然语言理解等。交互式学习可以提高模型的可解释性和透明度。 |
| 21 |  |  | 联邦学习 |  | 联邦学习是一种分布式机器学习技术，它允许多个设备或服务器协作训练模型，同时保持数据的本地化和隐私。在联邦学习中，数据不需要被集中存储或处理，而是在本地设备上进行预处理和模型更新。然后，这些更新被聚合到一个全局模型中，该模型可以被所有参与者使用。联邦学习在处理大规模数据集、保护用户隐私、以及在资源受限的环境中特别有用。 |

（七）数据实施

| 编号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 四级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口管理 | 数据接口分类管理 | / | / | 数据接口分类管理模块是系统的核心组成部分，它允许管理人员根据不同的数据类型和业务需求，对接口进行细致的分类和组织。这一模块支持对人、房屋、企业、事件、网格和业务数据等大类进行系统化管理，确保数据的有序性和可检索性。通过这一模块，用户可以轻松地识别和访问特定类别的数据接口，从而提高数据处理的效率和准确性。此外，该模块还支持自定义分类，以适应不断变化的业务需求和技术发展。 |
| 2 |  | 接口映射管理 | / | / | 接口映射管理功能为用户提供了一种强大的工具，用于配置和管理数据接口与系统内部数据结构之间的对应关系。这一功能包括上传时间要求管理，确保数据的实时性和准确性；数据表唯一值（更新字段）管理，保证数据的一致性和完整性；以及目录标识配置，使得数据的组织和检索更加高效。此外，系统还提供详细的下载说明，帮助用户理解和使用接口映射管理功能，从而更好地集成和利用数据。 |
| 3 |  | 数据源管理 | / | / | 数据源管理界面为用户提供了一个直观的界面，用于配置和管理前置数据源。这一功能允许用户定义数据源的属性，如数据格式、数据来源、更新频率等，确保数据源的稳定性和可靠性。通过数据源管理，用户可以轻松地监控和维护数据源，及时发现和解决数据问题，从而保证数据的质量和系统的性能。 |
| 4 |  | 接口授权管理 | / | / | 接口授权管理功能是确保数据安全和合规性的关键环节。通过这一功能，系统管理员可以为设区市网格化平台的用户分配接口调用权限，确保只有授权用户才能访问特定的数据接口。此外，系统还支持分配接口调用授权码，并设置授权的有效期限，进一步增强了数据访问的安全性。通过接口授权管理，系统不仅保护了敏感数据免受未经授权的访问，还为数据的合规使用提供了支持。 |
| 5 |  | 接口安全管理 | / | / | 接口安全管理是确保数据传输安全性的关键环节，它通过实施一系列安全措施来保护接口免受未授权访问和数据泄露的风险。此功能包括对网格化用户调用接口的频率进行限制管理，以防止滥用和潜在的拒绝服务攻击（DoS）。同时，系统还负责分配和管理用于数据传输过程加密的密钥，确保数据在传输过程中的安全性。此外，接口访问签名校验所需的密钥也由该功能进行管理，以验证接口调用者的身份和授权状态，增强接口调用的安全性和可靠性。 |
| 6 |  | 数据对账 | / | / | 数据对账功能是确保数据一致性和完整性的重要手段。通过对网格化平台用户每次通过接口上传的数据与系统实际入库的数据进行核对，可以及时发现数据传输过程中的错误或遗漏。这一过程有助于维护数据的准确性，确保所有上传的数据都经过验证并正确地反映在系统中。数据对账不仅提高了数据处理的准确性，还为数据质量提供了保障，使得基于数据做出的决策更加可靠。 |
| 7 |  | 接口调用日志 | / | / | 接口调用日志记录是监控和审计接口使用情况的重要工具。系统实现的详细日志记录功能，能够追踪和记录每次接口调用的详细信息，包括输入参数（入参）、输出结果（出参）、调用者的IP地址、使用的授权码、调用状态以及调用方式等。这些信息对于分析接口使用模式、识别潜在的安全威胁、调试接口问题以及进行安全审计都非常有价值。通过这些详尽的日志记录，管理人员可以快速定位问题源头，优化接口性能，并确保系统的安全性和稳定性。 |
| 8 | 数据治理 | 数据标准 | / | / | 数据标准是确保数据质量和一致性的基础。在本系统中，数据标准的设计遵循严格的规范和流程，以确保采集的数据满足后续处理的需求。通过对数据表的详细分析，系统能够识别数据的格式、类型和来源，从而制定相应的清洗和转换规则。这一过程包括定义数据元、数据字典、数据质量规则和数据交换标准，确保数据在整个数据处理流程中的一致性和准确性。数据标准的实施有助于提高数据的可用性和可靠性，为数据分析和决策提供坚实的基础。 |
| 9 |  | 数据建模 | / | / | 数据建模是将业务需求转化为数据结构的过程。在本系统中，数据建模不仅涉及对现有数据库元数据的分析和利用，还包括根据业务需求设计和开发新的数据模型。这一过程涵盖了从数据库中直接提取元数据以生成数据模型，通过元数据比对更新现有数据模型，以及针对标准库、主题库等不同数据存储形式的数据模型设计。数据建模的目的是创建一个能够支持业务运营、分析和决策的数据架构，同时确保数据的灵活性和可扩展性，以适应未来的变化和增长。 |
| 10 |  | 数据清洗 | / | / | 数据清洗是提高数据质量的关键步骤。在本系统中，数据清洗任务的配置允许对不符合标准的数据进行有效的处理。这包括识别和去除重复数据、修正错误数据、映射值域数据、完善缺失数据，以及对无法清洗的数据进行整理。数据清洗过程通过自动化工具和算法来执行，以减少人工干预，提高效率和准确性。清洗后的数据将更加准确、完整和一致，为数据分析和应用提供高质量的数据基础。 |
| 11 |  | 数据转换 | / | / | 数据转换是将数据转换成适合特定业务需求的格式的过程。在本系统中，数据转换任务的配置允许对清洗后的数据进行进一步的加工和处理。这包括字段映射、字段拆分、字段合并、字段补充和值域翻译等操作。数据转换确保数据能够适应不同的业务场景和应用需求，提高数据的可用性和灵活性。通过数据转换，系统能够将原始数据转换成更加直观、易于理解和分析的格式，从而支持更有效的数据利用和决策制定。 |
| 12 |  | 标准层加工 | / | / | 配置标准层数据库写入任务，将清洗、转换之后的基础库数据，按照业务标准规范进行设计，导入对应的标准层数据库表，保障相同业务对象数据项的标准、统一，为大数据计算和应用提供标准数据资源。 |
| 13 |  | 主体层加工 | / | / | 配置主题库加工任务，依托主题数据加工模型，创建面向主题组织数据的主题库和业务表。主题层数据通常是星状和雪花状数据，从数据粒度讲，它是轻度汇总级别的数据，已经不存在明细的数据了，从广度来说，它包含了所有业务数据。 |
| 14 |  | 数据拉链 | / | / | 数据拉链是一种先进的数据管理技术，用于处理和组织随时间变化的数据。在本系统中，数据拉链的设计和开发旨在优化增量数据的存储和管理，确保历史数据和最新数据的一致性和可追溯性。通过对采集的增量数据进行智能处理，系统能够生成任何特定时间点的数据快照，这对于进行历史分析和趋势预测至关重要。此外，系统还会创建数据的最新副本，为后续的数据开发和分析提供即时可用的资源。数据拉链功能不仅提高了数据检索的效率，还为数据的版本控制和变更管理提供了强大的支持。 |
| 15 |  | 数据质量 | / | / | 数据质量是确保数据分析结果可靠性和有效性的关键。本系统对数据的各个阶段进行全面的质量监测，包括但不限于数据的完整性、准确性、重复量和字段空置比例。通过实施严格的数据质量检查流程，系统能够及时发现并解决数据集中的问题，如缺失值、异常值、不一致性和错误。数据质量监测的结果将被用于审查和改进数据收集、处理和存储的方法，从而提高整体数据管理的质量。此外，系统还会生成数据质量报告，为数据管理者提供决策支持，帮助他们优化数据策略和提升数据应用的效能。通过持续的数据质量监控和改进，本系统确保了数据的高可靠性，为数据分析和业务决策提供了坚实的基础。 |
| 16 | 数据应用 | 系统对接 | e智理社会治理网格化平台 | / | 整合“e智理社会治理网格化平台”，涵盖风险预警、人群管控、民情搜集等多个维度。通过系统对接，提高了数据处理的效率，促进了不同部门间的协同作业，优化了资源配置。 |
| 17 |  |  | 周宁县综治数据汇聚平台 |  | 通过与“周宁县综治数据汇聚平台”的系统对接，实现对驾驶舱、监督指挥子系统等关键功能的集成。增强数据的自动化处理能力，确保资源利用的最大化。 |
| 18 |  |  | “智理廊乡”数字化平台 |  | “智理廊乡”数字化平台的对接将侧重于综合指挥调度和智能预警等方面。通过此次对接，将进一步提升数据驱动的决策能力，加强部门间的信息共享，提高资源利用效率。 |
| 19 |  |  | 宁德市网格化服务管理信息平台 |  | 针对“宁德市网格化服务管理信息平台”，本功能将实现4+2+N网格管理业务应用等核心组件的系统整合，促进数据处理流程的自动化。 |
| 20 |  |  | 宁德市政务大数据平台 |  | 实现“宁德市政务大数据平台”的系统对接，实现业务数据的共享及抽取，提升数据处理的自动化水平，增强跨部门协作，实现资源的高效利用。 |
| 21 |  | 部门数据自动抓取 | / | / | 部门数据自动抓取功能是为了实现与支持系统对接的部门之间的数据集成。通过设计明确的对接规则和制订详细的规范，本系统能够与这些部门的信息系统进行无缝对接，实现数据的实时抓取。这种自动化的数据抓取机制不仅提高了数据获取的效率，还确保了数据的时效性和准确性。通过这一功能，可以实时生成社会治理指数报表，为决策者提供及时的数据支持，帮助他们更好地理解当前的社会治理状况并做出相应的策略调整。 |
| 22 |  | 数据库对接 | / | / | 数据库对接功能考虑了不同数据库类型和数据更新频率的特点，确立了多样化的对接方式。这些方式包括视图库、全局同步、增量同步、实时同步或者自动推送等，以适应不同的业务场景和性能要求。例如，对于需要频繁更新的数据，可以采用实时同步或自动推送的方式，确保数据的即时性；而对于更新频率较低的数据，则可以采用增量同步或全局同步的方式，以减少系统资源的消耗。通过灵活的数据库对接策略，本系统能够确保数据的一致性、完整性和可用性，同时优化数据管理和维护的效率。 |

- 配套软件

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 1、国产系统，服务器企业版，支持国产CPU，具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能 | 1套 |
| 2 | 数据库 | 1、采用国产化的主流数据库，用于数据安全存储和管理的数据库产品。主要功能包括：数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。 2、产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据库对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口开发基于安全数据库的应用系统和软件产品。 | 1套 |

- 政务云资源服务

| 序号 | 服务内容 | 规格 | 计费单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算资源服务 | vCPU（1核） | 个 |
| 2 |  | 内存（1GB） | 1G |
| 3 |  | HDD云硬盘（100GB） | 100GB |
| 4 |  | 对象存储（100GB） | 100GB |
| 5 | 网络资源服务 | 100M | 套 |
| 6 | 安全等保安全增值服务 | / | 套 |

专项承诺：1、投标人须承诺若中标须确保平台可公开的数据会上传至数据共享库，供其他协同单位（如省综治大数据平台、预留“i宁德”应用接口、预留政务大数据平台接口等）进行抽取、调用。本平台也须同时定期从协同单位归集可公开的数据进行数据更新。投标人报价应包含以上接口对接及实现该功能的所有费用，包含第三方收取的接口费、调试费、服务费等一切费用，投标人自行评估费用情况，由此产生的一切责任投标人自行承担，未提供承诺的按无效投标处理。

2、根据市政府关于政务数据统一存储的相关要求，投标人应承诺本次项目系统数据存放于宁德市大数据中心，未提供承诺的按无效投标处理。

采购包2:信息工程监理

★（一）监理范围：

本项目的监理范围包括对本次项目建设进行全过程监理，监理过程覆盖该项目的准备阶段、实施阶段、测试阶段、验收阶段。协助业主单位完成设备的到货确认、系统安装调试工作；跟踪监督设备的安装、调试。监理项目包括对项目前期即合同签订、项目需求确定、招标阶段等工作提供咨询监理；对项目实施方制定的施工方案、实施进度计划等进行监理；对项目实施阶段及验收阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、变更控制；对项目全过程进行合同管理、信息管理。

（二）监理基本内容及要求：

★1.监理人员基本要求

本项目监理实行总监理工程师负责制，监理公司应成立项目监理团队。

2.监理服务基本准则

2.1遵照 “守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设单位与承建单位的合法权益。执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。（指标项1）

2.2不收受被供应商的任何礼金。（指标项2）

2.3不泄露所监理项目各方认为需要保密的事项。（指标项3）

2.4遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。（指标项4）

2.5坚持科学的态度和实事求是的原则、坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。（指标项5）

2.6在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起负担的建设任务。（指标项6）

★3.项目工作目标基本要求

3.1依照有关标准和法律法规以及建设方的需求，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，以高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对项目建设项目实施全面的、有重点的、精线条的监督管理，通过对项目全过程的检查、监督保证各工序的工作质量、成果质量符合规定；保证建设系统功能满足用户需求，操作方便；帮助采购人掌控项目进度和质量、按期分段对项目验收，保证项目按期、高质量地完成，最终提交采购人满意的成果。

具体分解为如下目标：

3.1.1质量目标：符合有关技术标准和规范，满足设 计文件与合同要求，以及经采购人和实施方、监理方三方签字认可的变更要求。

3.1.2进度目标：保证项目按规定时间前建设完成，投入使用。

3.1.3项目管理目标：对各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。

4.项目工作基本要求

4.1质量控制：

4.1.1依据有关的采购文件、响应文件、合同和设计单位制定的技术规范书，审查、监督、控制项目的质量；（指标项7）

4.1.2采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设 计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目质量；（指标项8）

4.1.3监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促施工单位整改存在的问题；（指标项9）

4.1.4参与项目项目的测试、竣工验收和交接；（指标项10）

4.1.5跟踪项目在质保期内的运行状况，督促施工单位做好售 后服务。（指标项11）

4.2进度控制：审查项目的进度计划，并监督计划的执行（指标项12）：

4.2.1发现项目未能按计划进行时，要求施工单位调整或修改计划，采取必要措施加快开发进度，以使实际项目进度符合合同的要求；

4.2.2当项目进度可能导致合同工期严重延误时，监理有责任作详细报告分析原因和提出对策，供采购人采取措施或做出决定。

4.3投资控制

4.3.1动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析；（指标项13）

4.3.2审查项目进度款申报；（指标项14）

4.3.3严格控制和审查需求变更，核算成本和变化量，报采购人审批；（指标项15）

4.3.4审核施工单位的项目量清单和项目竣工结算。（指标项16）

4.4合同管理

4.4.1协助采购人与施工单位签订合同；（指标项17）

4.4.2监督检查施工单位履行合同；（指标项18）

4.4.3协助采购人处理项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。（指标项19）

4.5信息管理

4.5.1及时向采购人提交反映项目的动态信息和监理工作情况的项目文档；（指标项20）

4.5.2建立全面、准确反映项目各阶段状况的图表、文档，收集、管理各类文档资料；（指标项21）

4.5.3督促、检查施工单位及时完成各阶段设计文档、项目量清单、设计图纸、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作；（指标项22）

4.5.4审查施工单位的设计文档、变更单、问题跟踪单，审查施工单位与采购人之间的业务联系单、备忘录等，并出具意见；（指标项23）

4.5.5当项目质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促施工单位尽快采取措施。（指标项24）

4.6组织协调

4.6.1监督项目各方履行职责，协调各方的工作关系；（指标项25）

4.6.2建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。（指标项26）

5.项目工作内容基本要求：

5.1项目施工阶段监理

A.项目开工前的监理（指标项27）

1）审核施工方案：开工前，由中标人组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解项目需求、质量要求，依据采购文件，审核总体方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成项目实施的障碍；

2）审核项目实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

3）审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行监督；

4）审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

5）审核项目实施人员：确认施工方提交的项目实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因。

B.施工准备阶段的监理（指标项28）

1）审批开工申请，确定开工日期；

2）了解施工单位设备订单的定购和运输情况；

3）了解施工条件准备情况；

4）了解施工单位项目实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

5）签发开工令。

★C.施工阶段的监理

1）项目材料的供货计划的审核；

2）项目材料的进场、开箱和检验；

3）促使项目中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律法规和标准；

4）对项目施工各个阶段进行检查；

5）组织隐蔽项目验收；

6）审核项目各个阶段进度计划；

7）督促、检查施工单位进度执行情况；

8）审查项目变更，提出监理意见；

9）审查施工单位阶段项目款支付申请，提出监理意见；

10）定期向采购人报告项目情况；

11）组织召开项目例会和项目专项会议。

★5.2项目验收阶段监理

A.项目验收阶段

1）对施工单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

2）监督检查施工单位作好用户培训工作，检查项目各式用户文档；

3）组织项目初步验收；

4）审查施工单位提交的竣工文档；

5）参与项目竣工验收；

6）签署项目验收报告；

7）审核项目结算；

8）审查施工单位阶段项目款支付申请，提出监理意见；

9）向采购人提交监理工作总结；

10）将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

11）项目验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

B.项目移交阶段

1）设计方案、设计图纸的全部移交；

2）设备、软件、材料等的验收文档核实；

3）项目施工文档的移交；

4）项目竣工文档的移交；

5）项目的整体移交。

验收标准（指标项29）

1．验收标准：中标人完成监理范围内监理工作，与所监理项目验收同时进行，通过采购人组织的项目终验视为监理通过终验，采购人不另组织验收。

2．中标人必须监督实施人向采购人交付经整理的所有项目竣工验收文件后，项目验收通过后方可视为结束。

监理依据 （指标项30）

按监理合同、GB/T 19668信息技术服务监理系列规范及国家相关政策法规等，按有关标准、规范的要求对项目进行质量、投资、进度、变更控制，信息管理、合同管理、安全管理及组织协调工作，即“四控、三管、一协调”。

采购包3：测评服务

★（一）检测范围

| 序号 | 子项目名称 | 检测要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目功（性）能测试 | 系统功能与性能测试 |
| 2 | 安全测评（第三级） | 等保测评服务，含第一年等保测评费用（信息系统的等保测评服务。安全测评技术服务内容:网络安全、主机安全、应用安全等；测评结果(报告)需得到备案证明；测评机构须按照2.0标准进行等级保护测评。 |
| 3 | 密码应用安全性评估 | 商用密码应用安全性评估的咨询服务，通过并取得商用密码检测机构（商用密码应用安全性评估业务）目录内机构出具的《商用密码应用安全性评估报告》。 |

（二）技术服务要求

1、系统测试

★1.1检测依据：

GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》；

GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10部分：系统与软件质量模型 》等；

工程建设单位和工程承建单位签订的合同、招、投标文件或经双方批准的设计文件、图纸、资料等。

1.2检测内容：

1.2.1根据采购人提交的项目需求说明书、设计方案等；（指标项1）

1.2.2功能性：（指标项2）

①根据系统需求说明书，对软件功能进行测试。

②运行用例对系统进行非生产环境(或生产环境)下的测试。

1.2.3性能效率：（指标项3）

①使用脚本录制工具编制系统各项功能单点操作脚本，根据不同性能需求配置不同施压环境进行测试；

②对于系统的关键功能点，采用测试工具测试其性能，运行相应的测试工具，从测试工具的输出中得到该功能点的性能指标。

1.3根据项目需要参加项目验收会；（指标项4）

1.4兼容性:

1.4.1软件应按照用户文档集和产品说明中所定义的兼容特性来执行。（指标项5）

1.4.2文档中明确描述运行环境及配置参数：（指标项6）

①用户在看到产品说明或者第一次使用软件后，应能确认产品或系统是否符合其需求。

②有关软件执行的各种问题、消息和结果都应是易理的。包括术语表达、图形表示、背景信息、帮助说明、文字图形输出、音频输出。

③出自软件的消息应设计成使最终用户易于理解的形式。包括确认消息、软件发出的询问、警告和出错信息。

④屏幕输入格式、报表和其他输出对用户来说应是清晰易理解的。

⑤对具有严重后果的功能的执行应是可撤销的，或者软件应给出这种后果的明显警告，并且在这种命令执行前要求确认。

⑥借助用户接口、帮助功能或者用户文档集提供的手段，最终用户应能够学习如何使用某一功能。

⑦用户界面应能使用户感觉愉悦和满意。

★1.5服务成果

项目初验完成后的90日内完成系统测试（不含系统整改时间），系统测试工作完成，被测项目符合相关标准后，提交具备CMA资质或CNAS资质的检测机构出具的《系统测试服务验收测试报告》胶装纸质文件正本一式贰份。

1.6测试服务基本准则（指标项7）

（1）	执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行测试合同规定的义务和职责。

（2）	不收受任何礼金。

（3）	不泄露所测试项目各方认为需要保密的事项。

（4）	遵守国家的法律和有关条例、规定和办法等。

（5）	坚持公正的立场，独立、公正地处理有关项目测试过程中的争议。

（6）	坚持科学的态度和实事求是的原则。

1.7测试报告内容及数据应准确、完整、客观、公正。（指标项8）

1.8测试服务质量应符合评测规范中的相关要求，且技术评测结果及报告必须提交最终用户确认。（指标项9）

2、安全等保测评服务

★2.1测评依据：

网络安全等级保护条例GB/T 22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求；

GB/T 28448-2019信息安全技术网络安全等级保护测评要求；

GB/T 28449-2018信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南；

GB/T25058-2019信息安全技术网络安全等级保护实施指南；

GA/T 1389-2017信息安全技术网络安全等级保护定级指南。

其他国家相关政策法规，按有关标准、规范进行测评。

2.2安全等保测评咨询服务内容：

中标人应针对本项目的系统，开展资产分析调研，信息系统定级备案，在差距分析阶段进行风险评估及差距分析工作。（指标项10）

在整改阶段指导加固及整改工作。（指标项11）

2.3安全等保测评主要内容：

（1）总体要求测评：包括总体技术要求、总体管理要求；（指标项12）

（2）安全技术测评：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等五个方面的安全测评；（指标项13）

（3）安全管理测评：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理等五个方面的安全控制测评；（指标项14）

★2.4服务成果

项目初验完成后的90日内由具备相应安全等级测评服务资格的测评机构进行安全等级测评（不含系统整改时间），确保项目通过该机构的安全等级测评，取得该机构出具的《网络安全等级保护等级测评报告》，提交胶装纸质文件正本一式贰份。

3、密码测评服务

★3.1.测评依据

《中华人民共和国密码法》

《中华人民共和国网络安全法》

《金融和重要领域密码应用与创新发展工作规划(2018-2022年)》

《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）

《信息系统密码应用测评要求》（GM/T 0115-2021）

《信息系统密码应用测评过程指南》（GM/T 0116-2021）

《信息系统密码应用高风险判定指引》

《商用密码应用安全性评估量化评估规则》

《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）。

3.2 技术方法（指标项15）

采用系统评估方式，及时发现被测系统脆弱性，识别风险，了解被测系统安全状况。对照密码应用方案对被测系统开展评估。根据被评估对象的实际情况、被测系统使用的密码产品情况，选择并确定测评依据。在被测系统真实环境下进行测评，以评估密码应用及保障是否安全有效，密码使用和管理是否合规、正确、有效。

3.3. 密码测评主要内容（指标项16）

（1）密码技术应用测评：物理和环境安全密码测评、网络和通信安全密码测评、设备和计算安全密码测评、应用和数据安全密码测评。测评验证自主可控被测系统的商用密码应用是否达到具有对应安全等级的安全保护能力，是否满足对应安全等级的保护要求。

（2）密钥管理测评：检测被测系统密钥管理各环节，包括对密钥的生成、存储、分发、导入、导出、使用、备份、恢复、归档与销毁等环节进行管理和策略制定的全过程是否符合要求。

（3）安全管理测评：从制度、人员、实施和应急四个方面，对被测系统的密码安全管理进行商用密码应用安全性管理测评。

3.4密码应用安全评估报告按照国家密码管理局要求包含的内容编制或参考模板编制密码应用安全评估报告。（指标项17）

3.5密码应用要求和密码评估相关培训：对密码应用总体要求进行宣贯,对密码应用的合规性、正确性、有效性要求进行培训。（指标项18）

★3.6密码测评服务成果：中标人承诺按照商用密码应用安全性评估相关标准，在项目初验完成后90日内（不含系统整改时间）完成委托的密码测评工作，并出具国家密码管理局认可的具备商用密码应用安全性评估资格的机构出具的《商用密码应用安全性评估报告》，提交胶装纸质文件正本一式贰份。

4、相关服务内容：

（1）按照国家软件产品、智能化工程、信息安全等测试标准，在约定的时间内完成委托系统的测试、安全等级测评服务、密码测评服务。（指标项19）

（2）中标人需协助采购人完成系统备案，等保测评以及向当地直属密码管理部门进行备案相关工作。（指标项20）

★5、中标人的服务成果：

向采购人提供具备CMA资质或CNAS资质的检测机构出具的《系统测试服务验收测试报告》胶装纸质文件正本一式贰份。

向采购人提供具备相应安全等级测评服务资格的测评机构出具的《网络安全等级保护等级测评报告》，提交胶装纸质文件正本一式贰份。

向采购人提供国家密码管理局认可的具备商用密码应用安全性评估资格的机构出具的《商用密码应用安全性评估报告》，提交胶装纸质文件正本一式贰份。

★三、商务条件（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1

1、交付地点：宁德市交投电子信息有限公司指定地点。

2、交付时间：合同签订后60天内完成。

3、交付条件：经采购人验收合格。

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：银行转账或中标人基本户银行保函等非现金形式；履约保证金缴纳：中标人应在合同签订生效后，5个工作日向采购人提交数额为合同总金额5%的履约保证金。履约保证金以非现金形式（包括支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等），中标人向采购人递交保函原件；若以转账形式的由中标人企业属地基本账户汇入采购人指定的账户。履约保证金退还：项目最终验收合格后，若中标人无任何违规违约行为，采购人于30个日历日内一次性无息退还履约保证金。注：若中标人为中小微企业的，履约保证金比例为合同总金额的2.5%。

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求、中标人投标文件、采购合同及项目可行性研究报告暨初步设计方案内容进行验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订并生效且财政资金到位后，中标人开具增值税专用发票，15个工作日内，支付合同价款的20%。 |
| 2 | 70 | 应用软件交付、调试完成、部署上线且财政资金到位后，中标人开具增值税专用发票，15个工作日内支付合同价款的70%。 |
| 3 | 10 | 项目通过竣工验收且财政资金到位后，中标方开具剩余的增值税专用发票，15个工作日内支付合同价款的10%。 |

8、工期与进度管理要求

本项目建设工期为60天，以合同签订之日为项目建设起始时间点。具体分为项目实施阶段、初验阶段、试运行阶段及终验阶段。各阶段进度要求如下：

项目实施阶段：该阶段为完成系统开发、安装调试，开展联调测试，进行上线试运行。

项目初验阶段：系统建设完成，开展项目初验。

项目试运行阶段：该阶段为3个月，提交试运行报告，并通过第三方测试。

项目终验阶段：试运行结束后，完成项目终验。

中标人应提交项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

采购人有权监督和管理本项目的安装、调试、故障诊断、系统部署和验收等各项工作，中标人必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

中标人在项目实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

中标人在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购人提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由中标人承担。

9、售后服务要求

9.1自验收合格之日起，提供免费维护期三年。

9.2应急维修时间安排

免费维护期内，安排人员对系统进行日常巡检、异常排查及处理、各系统运行保障服务、问题解答等，并提供7×24小时的技术支持服务。系统故障要能及时响应和解决，紧急问题应在0.5小时内响应，重大故障修复时间不大于1小时，一般故障修复时间不大于4小时。

维护期内的服务内容：

提供7×24小时的远程技术支持服务；包括但不限于：协助排查充电订单、系统功能异常、与网格业务异常问题等，协助解答客服人员疑问；处理平台功能异常，订单异常等问题；

系统日常巡检和月度巡检服务；

运行日志归档维护；

系统性能优化服务；

紧急故障响应服务，在接到故障通知后0.5小时内响应，重大故障修复时间不大于1小时，一般故障修复时间不大于4小时。

维护期内提供免费维护、免费版本升级及技术服务和技术支持，并提供免费软件版本升级及软件功能更新服务。

9.3免费维护期后服务

项目免费维护期后，如需继续进行系统扩充和维护升级服务，服务费用、维护内容及服务方式、范围（按照产品、技术、模块确定服务的收费标准）由双方协商，费用不计入本次项目建设总价。对于产品安全、功能缺陷等问题应及时免费提供补丁及升级。

9.4现场服务人员保证：合同签订后至项目终验结束，承建单位需派1名工程师进行现场驻点服务，保证项目软硬件设备及系统的稳定运行。

10、项目验收要求

10.1本项目的验收按以下要求：

（1）实现招标文件、合同和需求说明书中要求的各项功能；

（2）验收项目包括按照合同和招标文件所要求的软件系统及相关的技术文档；

（3）本项目成果安装调试完成、系统开发完毕、通过联调测试后，进入试运行阶段；

（4）试运行期间，系统运行正常达到合同要求且验收材料审核通过后，方可向采购人申请最终验收。

（5）成果文件有下列情况之一者无效：

①提交的成果文件不符合本招标文件规定的要求；

②提交的成果文件无法满足平台运行使用。

11、违约责任

11.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，对采购人造成损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

11.2在签订采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，采购人有权追究其责任，并进一步提出追索和索赔：

11.3中标人提供的产品实际情况与投标文件响应不符，或未按合同规定的质量要求交货的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由中标人赔偿；

11.4中标人逾期交付（包括需方提出更改、中标人承诺，但未在承诺的工期内完成等）的，每逾期一天，按合同价格的千分之一偿付违约金；

11.5中标人未按照招标文件和投标文件提供现场应急保障服务的，每违约一次，按合同价格的千分之一偿付违约金，对采购人造成损失的，中标人还须支付相应的赔偿；

11.6中标人未按照本项目招标文件约定提供服务（包括不限于售后服务等）的，每违约一次，按合同总金额的千分之五偿付采购人违约金，中标人除承担上述违约金外，中标人有权另行委托第三方进行维护等，由此产生的所有责任及全部费用，均由中标人承担。超过三次，中标人应向采购人支付合同总金额的10%的违约金；对中标人造成损失的，中标人还须支付相应的赔偿。

11.7中标人未能按合同规定履行其义务的；

11.8在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的；

11.9在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等；

11.10本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

12、知识产权

中标人必须保证所提供的产品和服务具有独立的知识产权，保证采购人在使用中标人所提供的产品和服务时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，中标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿采购人由此而造成的全部损失。

13、安全与保密

13.1中标人提供的软件系统、中间件软件均应该完全解决可能出现的相关安全问题，不允许通过设置“后门”实现服务。对可能出现的安全问题需提出详细的解决方案和具体的措施。

13.2系统开发过程中至中标人正式向采购人交付系统文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目开发过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。完成开发后，双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

13.3中标人无条件接受采购人的保密约定，包括在服务期结束后承诺两年内的保密义务，并承担相应的泄密责任。

14、其他要求

14.1中标人应提供技术服务时所需的技术资料，中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等；

14.2所有开发的应用软件未经采购人书面许可，所有版本中不得使用软件加密、硬件加密措施或软硬复合加密等措施，不得设定软件运行时间限制；

14.3未经采购人许可，中标人不得将本项目的数据文件、管理文档等有关资料提供给第三方；

14.4项目实施过程中，中标人必须采用正版系统软件和开发工具软件，如因版权问题导致实施计划延误，或受到来自第三方关于侵犯专利权、“应用软件”设计权及其他知识产权的法律指控时，中标人须承担由此而引起的一切责任和费用；

14.5本项目中软件产品开发需求范围内的开发程序、文件源代码（中间件、系统软件除外）的所有权和知识产权归采购人所有；

14.6中标人必须提供各个开发阶段的全套设计文档、源代码及使用手册。

15、合同变更

15.1本项目合同履行过程中的项目实施变更、合同变更等，由采购人和中标人本着诚实信用、公平公正的原则，另行友好协商约定。

15.2相关约定应当采用书面形式，包括但不限于补充协议、确认函、承诺书、备忘录等任何对采购和中标人两方具备合同约束力的形式。

注：以上所有商务条件要求为不允许负偏离的要求，若有出现负偏离或未响应的按无效投标处理。

采购包2

1、交付地点：宁德市交投电子信息有限公司指定地点

2、交付时间：服务期限自合同签订之日起计算，至所提供监理服务的项目通过最终验收并完成所有竣工材料整理归档移交后结束。

3、交付条件：项目验收合格后交付使用。

4、是否收取履约保证金：否。

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件、中标人投标文件及合同要求以及国家有关的质量标准规定进行验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订后且财政资金到位，中标人提出付款申请，采购人于10个工作日内支付合同总金额的20.00% |
| 2 | 50 | 项目通过初验且财政资金到位后，中标人提出付款申请，采购人于10个工作日内支付合同总金额的50.00% |
| 3 | 30 | 建设项目通过终验合格且财政资金到位后，中标人提出付款申请且财政资金到位后，采购人于10个工作日内一次无息支付剩余合同金额。 |

8、其他要求

8.1. 中标人按合同约定完成项目范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向采购人报告监理工作。

8.2. 中标人在履行监理的责任和义务期间，应认真、勤奋地工作，为采购人提供与其水平相应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

8.3. 中标人应当对项目建设的外部关系的协调。主持项目建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向采购人报告。

8.4. 审批项目施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向采购人提出书面报告。

8.5. 征得采购人同意，中标人有权发免开工令、停工令、复工令，但应当事先向采购人报告。如在紧急情况下能事先报告时，则应在24小时内向采购人做出书面报告。

8.6. 项目上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项项目和不安全施工，有权通知承包人停工整改，返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

8.7. 项目施工进度的检查、监督权，以及项目实际竣工日期提前或超过项目施工合同规定的竣工期限的签认权。

8.8. 中标人在采购人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了项目费用或质量或进度，则这种变更须经采购人事先批准。在建立过程中如发现项目承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

8.9. 在委托的项目范围内，采购人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定，当采购人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行协调。当双方争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

8.10. 采购人有权要求中标人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

8.11. 监理人应督促承包人按合同规定的质量要求和时限完工的，如果因监理人过失或督导不力而造成了采购人的经济损失，根据相关法律规定依法向采购人履行赔偿责任，并承担相应的法律责任。

8.12. 监理人在监理项目完成后应立即向采购人提供完整的并具有法律效应的监理报告，否则造成项目竣工验收延误，监理人应承担相应的法律责任。

8.13. 监理人人员在监理期间不得向施工方介绍施工队伍、材料、设备等，不得向施工方索取任何利益。否则采购人有权并向有关部门进行举报。

8.14. 监理人配备的监理人员，未经采购人同意不得变更，确需变更，需事先书面报请采购人同意，且替换人员数量与资质不得低于调整前。

8.15. 在监理工作中，监理人员发生安全事故，中标人承担一切责任。

9、专利权

中标人须保障采购人在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10、工程验收阶段监理

A.工程验收阶段

对施工单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

监督检查施工单位作好用户培训工作，检查工程各式用户文档；

组织工程初步验收；

审查施工单位提交的竣工文档；

参与工程竣工验收；

签署工程验收报告；

审核工程结算；

审查施工单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；

向采购人提交监理工作总结；

将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

工程验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

B.工程移交阶段

设 计方案、设 计图纸的全部移交；

设备、软件、材料等的验收文档核实；

工程施工文档的移交；

工程竣工文档的移交；

工程项目的整体移交。

11、违约责任

11.1中标人配备的监理团队，未经采购人同意不得变更，确需变更，需事先书面报请采购人同意，且替换人员数量与资质不得低于调整前。总监理工程师及其他专业监理师未按其响应文件中承诺及合同约定及时到位或未经采购人同意自行更换的，总监理工程师按2000元/次的违约金处罚。专业监理师按1000元/次的违约金处罚。

11.2中标人接受承建单位的任何报酬或经济利益的，按10000元/次的违约金处罚。

11.3因中标人过错，致使项目发生质量问题，视问题的严重程度按合同金额10%以下的违约金处罚。

11.4在监理工作中，监理人员发生安全事故，中标人承担一切责任。

11.5监理台账建立不全、记录不及时或未按采购人要求进行阶段归档的，按300元/次的违约金处罚。

注：以上所有商务条件要求为不允许负偏离的要求，若有出现负偏离或未响应的按无效文件处理。

采购包3

1、交付地点：宁德市交投电子信息有限公司指定地点

2、交付时间：项目初验完成后90日内提交合格相关报告。

3、交付条件：项目验收合格后交付使用。

4、是否收取履约保证金：否。

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，完成项目范围内项目的测评工作，与所检测项目最终验收同时进行，采购人不另组织验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订并生效且财政资金到位后，中标人提出付款申请，，15个工作日内，支付合同价款的20%。 |
| 2 | 50 | 建设项目通过初验且财政资金到位后，中标人提出付款申请，采购人于15个工作日内，支付合同价款的50%。 |
| 3 | 30 | 建设项目通过终验合格且财政资金到位后，中标人提出付款申请，采购人于10个工作日内支付剩余合同金额。 |

8、其他要求

8.1. 中标人按合同约定完成项目范围内的检测业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向采购人报告检测工作。

8.2. 中标人在履行检测的责任和义务期间，应认真、勤奋地工作，为采购人提供与其水平相应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

8.3. 中标人应当对项目建设的外部关系的协调。主持项目建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向采购人报告。

8.4. 采购人有权要求中标人提交检测工作及检测业务范围内的专项报告。

8.5. 检测人在检测项目完成后应立即向采购人提供完整的并具有法律效应的检测报告，否则造成项目竣工验收延误，检测人应承担相应的法律责任。

8.6. 检测人人员在检测期间不得向施工方介绍施工队伍、材料、设备等，不得向施工方索取任何利益。否则采购人有权并向有关部门进行举报。

8.7. 检测人配备的检测人员，未经采购人同意不得变更，确需变更，需事先书面报请采购人同意，且替换人员数量与资质不得低于调整前。

8.8. 在检测工作中，检测人员发生安全事故，中标人承担一切责任。

9、专利权

中标人须保障采购人在使用其平台或平台的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9、知识产权

9.1本次项目工作成果文件的署名权归编制单位所有，版权归采购人；

9.2电子数据成果所有权、版权归采购人；

9.3中标人在项目建设过程中所完成的各种文件、电子文档以及其他相关资料和文件，其版权归采购人所有，未经许可，中标人不得以任何形式转让或提供第三方。

9.4中标人应保证其设计方案和软件成果不涉及知识产权问题。

9.5中标人提供的专题报告成果必须保证采购人在使用过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷。中标人承诺保证采购人在使用该方案或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权等的起诉。否则，由此产生的责任，完全由中标人承担。

10、保密要求

10.1中标人须严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》、《国家秘密载体保密管理的规定》等以及测绘相关法律法规及管理文件的要求，对成果资料进行有效管理，做好安全保密工作。

10.2未经采购人许可，中标人不得将本项目的数据文件、管理文档等有关资料提供给第三方。

11、违约责任

① 中标人配备的检测团队，未经采购人同意不得变更，确需变更，需事先书面报请采购人同意，且替换人员数量与资质不得低于调整前。总检测工程师及其他专业检测师等未按其投标文件中承诺及合同约定及时到位或未经采购人同意自行更换的，项目经理/总项目技术负责人按5000元/次的违约金处罚。专业检测师等其他人员按3000元/次的违约金处罚。

② 中标人接受承建单位的任何报酬或经济利益的，按10000元/次的违约金处罚。

③ 因中标人过错，致使项目发生质量问题，视问题的严重程度按合同金额10%以下的违约金处罚。

④ 在检测工作中，检测人员发生安全事故，中标人承担一切责任。

⑤ 检测台账建立不全、记录不及时或未按采购人要求进行阶段归档的，按300元/次的违约金处罚。

12、合同变更

本项目合同履行过程中的项目实施变更、合同变更等，由采购人和中标人本着诚实信用、公平公正的原则，另行友好协商约定。

②  相关约定应当采用书面形式，包括但不限于补充协议、确认函、承诺书、备忘录等任何对采购和中标人两方具备合同约束力的形式。

★注：以上所有商务条件要求为不允许负偏离的要求，若有出现负偏离或未响应的按无效文件处理。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

（1）、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约；中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

（2）、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

- 第六章 采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：       元（￥      ）

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                        乙方：

住所：                        住所：

单位负责人：                     单位负责人：

委托代理人：                     委托代理人：

联系方法：                      联系方法：

开户银行：                      开户银行：

账号：                        账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

- 第七章 投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

封面格式

投 标 文 件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函…………………………………………………………………………………（页码）

二、投标人的资格及资信证明文件………………………………………………………（页码）

三、投标保证金……………………………………………………………………………（页码）

注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④退还投标保证金函

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术商务项评标内容对应表

③技术和服务要求响应表

④商务条件响应表

⑤投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：            邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：    身份证号：          手机：

投标人代表：    身份证号：          手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

- 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的，允许投标人采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

- 二-2-1 资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

- 二-2-2 资格证明材料

营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

现附上我方银行：（填写投标人的“开户银行全称”）出具的资信证明，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的2023年度或2024年度的年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（包括但不限于：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

注意：

1、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3信用记录查询结果

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

二-4联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-5中小企业声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称） ，属于　　　　（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为　　　　（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于　　　　（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称） ，属于　　　　（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为　　　　（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于　　　　（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报2023年度或2024年度数据，无2023年度或2024年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附：

残疾人福利性单位声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投采购包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投采购包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6其他资格证明文件（若有）

二-6-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

投 标 文 件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表………………………………………………………………………（页码）

二、投标分项报价表…………………………………………………………………（页码）

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）…………………………………（页码）

四、退还投标保证金函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表

项目编号：                                    货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

项目编号：                                   货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价（现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（小写金额）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写金额）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部货物“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.3若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：                                      货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； |  |  |  |  |  |

注意：1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

- 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

- 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报2023年度或2024年度数据，无2023年度或2024年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

- 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

- 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、退还投标保证金函

致：福建省智信招标有限公司：

我司于      年      月     日参与贵司组织开标的项目编号为：    的（项目名称：    ）投标，我司于      年      月     日 以         (同城转帐、异城电汇)形式向贵司账户缴纳投标保证金（大写        元）（小写￥      元），当可退回时，请退回到我司以下账户：

开户名：

开户行：

账 号：

公司所在地：      省       市       县

投标人代表：           联系电话：          （手机）         （固话）

投标人名称（盖公司公章）：

附：汇款凭证

注意事项：

1、以上内容应详细填写，不可简化；

2、请在开标或谈判当天，将此表单独再另册制作一套与开标一览表或报价表一同单独装在信封内密封，一同提交。

3、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还投标保证金的，福建省智信招标有限公司将不负法律与经济责任。

4、投标人若中标的，须将合同复印件和《退还投标保证金函》送至或传真至本公司财务部后方可退回投标保证金，若因材料不齐全未能及时退还投标保证金的，福建省智信招标有限公司将不负法律与经济责任。

5、退还投标保证金联系人：财务部王小敏，电话：0591-87616211转816、传真号码：0591-87568219）

封面格式

投 标 文 件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

- 标的说明一览表………………………………………………………………………（页码）

- 技术商务项评标内容对应表…………………………………………………………（页码）

三、技术和服务要求响应表…………………………………………………………………（页码）

四、商务条件响应表…………………………………………………………………………（页码）

五、投标人提交的其他资料（若有）………………………………………………………（页码）

注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 品牌 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“品牌”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致），“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的具体型号（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“品牌”项下应填写服务提供者提供的品牌，“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术商务项评标内容对应表

项目编号：

| 评标项目 |  | 评标方法描述 | 投标文件响应情况 | 证明材料 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 项 |  |  |  |  |  |
| 商 务 项 |  |  |  |  |  |

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，并另页应答。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

专项承诺（采购包1）

- 致：（采购人或采购代理机构）

- 1、投标人须承诺若中标须确保平台可公开的数据会上传至数据共享库，供其他协同单位（如省综治大数据平台、预留“i宁德”应用接口、预留政务大数据平台接口等）进行抽取、调用。本平台也须同时定期从协同单位归集可公开的数据进行数据更新。投标人报价应包含以上接口对接及实现该功能的所有费用，包含第三方收取的接口费、调试费、服务费等一切费用，投标人自行评估费用情况，由此产生的一切责任投标人自行承担，未提供承诺的按无效投标处理。

2、根据市政府关于政务数据统一存储的相关要求，投标人应承诺本次项目系统数据存放于宁德市大数据中心，未提供承诺的按无效投标处理。

四、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

五、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

附件2：

附件3：